РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2018г.                                                                               №1009

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кромского района от 16 октября 2017 года №665 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы на 2018-2022 годы»».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года №372 «Об утверждении  государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации», в связи с актуализацией реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы на 2018-2022 годы», в целях обеспечения соответствия муниципальной программы требованиям, содержащимся  в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, Приказа Минстроя России от 06 апреля 2017 года №691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»»

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Кромского района от 16 октября 2017 года №665 следующие изменения и дополнения:

- в раздел 10 паспорта муниципальной программы «Ожидаемые результаты реализации Программы» внести изменения:

| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дворовые территории: |
| --- | --- |
|  | Благоустройство дворовых территорий площадью 62572 кв.м. |

-в раздел 1, абзац 8 внести изменения:

«-общее количество и площадь дворовых территорий городского поселения составляет 72 дворовых территорий/95974 кв.м.;

-количество и площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 17/33402 кв.м.;

-охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 1714 чел.».

-в абзац 9 внести изменения:

«-доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 23,6%;

-доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Кромы составляет 25,8%;

-доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет 25%.».

-в раздел 3, абзац 2 внести изменения:

«-по благоустройству 55 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 62572 кв.м.».

-пункт 1 в таблице приложения 1 изложить в следующей редакции:

| № | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство дворовой территории |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | единица/кв.м. | 55/62572 |

-приложение 4, изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

-раздел 4 абзац 22 дополнить словами «в соответствии с Условиями о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно приложению 2.».

2.Опубликовать (обнародовать), разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кромского района Орловской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации по экономике и финансам, начальника финансового отдела Лежепекову Г.Н.

Глава района                                                                                         И.Н. Митин

Приложение1

к постановлению администрации

Кромского района от 13.12.2018г.  2018г. №1009

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области |  | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан; создание доступности городской среды. |
| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году |
|  |  | 2018 год | 1.ул.1 Мая д.33 |
|  |  |  | 2.пер.Бобкова д.10,ул.30 лет Победы д.36 |
|  |  |  | 3.пер.Куренцова д.3,7 |
|  |  | 2019 год | 1.пер.Газопроводский д.10 |
|  |  |  | 2.ул.К.Маркса д.65А |
|  |  |  | 3.пер.Бобкова д.14 |
|  |  |  | 4.пер.Бобкова д.12 |
|  |  | 2020 год | 1.пер.Газопроводский д.9 |
|  |  |  | 2.ул.Свободы д.62А |
|  |  |  | 3.пер.Сидельникова д.20 |
|  |  |  | 4.ул.К.Маркса д.81 |
|  |  | 2021 год | 1.пер.Заводской д.1 |
|  |  |  | 2.пер.Заводской д.2 |
|  |  |  | 3.пер.Заводской д.3 |
|  |  |  | 4.пер.Заводской д.4 |
|  |  |  | 5.пер.Козина д.17 |
|  |  |  | 6.ул.30 лет Победы д.52 |
|  |  |  | 7.ул. Свободы д.50,52 |
|  |  |  | 8.пер.Куренцова д.4 |
|  |  |  | 9.Ул.К.Маркса д.30 |
|  |  |  | 10.ул.Свободы д.64А |
|  |  |  | 11.ул.Свободы д.64 |
|  |  |  | 12.ул.Свободы д.69 |
|  |  |  | 13.ул.К.Маркса д.73 |
|  |  |  | 14.ул.К.Маркса д.75 |
|  |  |  | 15.пер.Газопроводский д.6 |
|  |  |  | 16.ул.К.Маркса д.77,79 |
|  |  |  | 17.ул.К.Маркса д.26 |
|  |  |  | 18.пер.Куренцова д.8 |
|  |  |  | 19.ул.25 Октября д.36А |
|  |  |  | 20.пер.Бубнова д.24 |
|  |  |  | 21.ул.1 Мая д.39 |
|  |  |  | 22.ул.К.Маркса д.112 |
|  |  | 2022 год | 1.ул.Свободы д.56 |
|  |  |  | 2.пер.Козина д.17А |
|  |  |  | 3.пер.Козина д.19 |
|  |  |  | 4.ул.К.Маркса д.17 |
|  |  |  | 5.ул.К.Маркса д.25 |
|  |  |  | 6.ул.К.Маркса д.94 |
|  |  |  | 7.ул.К.Маркса д.28 |
|  |  |  | 8.ул.К.Маркса д.27 |
|  |  |  | 9.пер.Заводской д.3А |
|  |  |  | 10.ул.К.Маркса д.12А |
|  |  |  | 11.ул.К.Маркса д.83 |
|  |  |  | 12.ул.К.Маркса д.85,85А |
|  |  |  | 13.ул.Свободы д.62 |
|  |  |  | 14.пер.Газопроводский д.4 |
|  |  |  | 15.ул.Свободы д.55 |
|  |  |  | 16.пер.Газопроводский д.11 |
|  |  |  | 17.ул.Свободы д.57 |
|  |  |  | 18.ул.Пионерская д.8А |
|  |  |  | 19.пер.Куренцова д.2 |
|  |  |  | 20.пер.Куренцова д.5 |
|  |  |  | 21.пер.Вожовский д.3 |
|  |  |  | 22.ул.К.Маркса д.18 |
| 2.Благоустройство общественных территорий | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 2018-2022г. | Улучшение внешнего облика и санитарного состояния территории общего пользования; создание благоприятных условий для отдыха; создание доступной городской среды. |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году |
|  |  | 2019год | 1.пл.Освобождения с зоной отдыха |
|  |  | 2019год | 1.ул.К.Маркса ( тротуар с зоной отдыха в районе фонтана ) |
| 3.Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Кромского района Орловской области | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 2018-2022 годы | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Кромы, утвержденными Решением Кромского поселкового Совета народных депутатов от 27.10.2017г. №15-1ПС. |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Кромского района Орловской области. |
| №п/п | Наименование | Адрес местонахождения |
| 1. | магазин, (ИП Касьянов) | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.3 |
| 2. | магазин (ИП Козорезова) | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.3 |
| 3. | магазин (ИП Висягин) | пгт.Кромы, ул. 25 Октября д.24а |
| 4. | ООО «Тепломир» | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.7 |
| 5. | ООО «Водоканал и компания» | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.7 |
| 6. | ООО «Кромской жилкомсервис» | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.7 |
| 7. | ООО «Управдом» | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.7 |
| 4.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения по соглашению с администрацией Кромского района Орловской области | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 2018-2022 годы | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Кромы утвержденными Кромским поселковым Советом народных депутатов от 27.10.2017г. №15-1ПС. |
| Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года (адресный перечень частных домовладений) |
| №п/п | ФИО собственника домовладения | Адрес индивидуального жилого дома |
| 1. | Черепова Наталья Викторовна | пгт.Кромы,ул.К.Маркса д.210 |
| 2. | Посашков Денис Николаевич | пгт.Кромы,ул.Маяковского д.9 |
| 3. | Батурина Наталья Валерьевна | пгт.Кромы, ул.8 Марта д.3 |
| 4. | Ажищев Владимир Федорович | пгт.Кромы,ул.Свободы д.1 |
| 5. | Котова Ирина Сергеевна | пгт.Кромы,ул.Володарского д. |
| 6. | Манохина Людмила Ивановна | пгт.Кромы,ул.Тургенева д.29 |
| 7. | Толпекина Елена Владимировна | пгт.Кромы,ул.Бунина д.17 |
| 4.Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области она |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы. |
| 4.1.Трудовое участие заинтересованных лиц (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев) | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Кромского района от    13.12.2018г. 1009

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы на 2018-2022 годы должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее-Мероприятия).

Мероприятия должны обеспечить повышение комфортности проживания граждан (с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения).

На дворовых и общественных территориях должно быть размещено оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Общественные территории должны быть обеспечены дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.