|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к постановлению  администрации Кромского района  от 16 октября 2017 года №665 | | |
| **Паспорт муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области**  **на 2018 -2022 годы"** | | | | |
|  |  | |  |  |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 – 2022 годы | | | |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | | | |
| Разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района, Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кромского района | | | |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области | | | |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Кромы. | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | **Дворовые территории:**  - Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок; - Установка скамеек; - Установка урн для мусора; - Установка приборов освещения дворовых территорий.  **Общественные территории городского поселения Кромы**   -Устройство асфальтового покрытия; -Установка ограждения; -Установка детских игровых комплексов; - Установка скамеек и урн для мусора;  - Установка приборов освещения. | | | |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы ( без разбивки по годам) | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 37500 тыс. рублей, в т. ч. 32000 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий и 5500 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **Дворовые территории:** | | | |
| Благоустройство дворовых территорий площадью 89481 кв.м; | | | |
| **Общественные территории:** | | | |
| Благоустройство общественных территорий площадью 15405 кв.м; | | | |

1**.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в городском поселении Кромы**

В настоящее время большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ.

В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Дворовые территории и общественные территории требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

- оборудование автомобильных парковок.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, на основании приказа Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 15 июня 2017 июня № 329 «Об утверждении Порядка инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в целях реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», постановления администрации Кромского района от 4 июля 2017 года № 109-р «О создании инвентаризационной комиссии об утверждении графика инвентаризации территорий проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на территории городского поселения Кромы, путем визуального обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории городского поселения Кромы, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки).

В ходе инвентаризации был проведен анализ по следующим показателям:

-общее количество и площадь дворовых территорий городского поселения составляет 52 дворовых территорий /95974 кв.м.;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий составляет – 5 дворовых территорий /6493 кв.м.;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 317 человек.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 9,6 %;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Кромы составляет 4,8%;

- доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет 19,8 %;

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень общего благоустройства территорий городского поселения Кромы.

На основании оценки текущего состояния сферы благоустройства городского поселения Кромы и предварительного объема финансирования реализации Программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

**2. Приоритеты муниципальной политики благоустройства**

**территории городского поселения Кромы,**

**цели и задачи муниципальной программы.**

Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития городского поселения.

Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Основными приоритетными направлениями Муниципальной программы по реализации мероприятий по благоустройству городского поселения являются:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий;

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения;

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Кромы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Кромы.

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

В ходе реализации данной Муниципальной программы будет выполнен комплекс работ:

- по благоустройству 48 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 89481 кв.м.

- по благоустройству двух общественной территории городского поселения Кромы общей площадью 15405 кв.м.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**4. Обобщенная характеристика программ, мероприятий**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа формируется в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр ( Далее – Приказ № 691/пр) «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий.

В рамках Муниципальной программы планируется благоустройство следующих территорий:

1. дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Муниципальной программы, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр ( Далее – Приказ 711/пр) «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе муниципальной программы.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, определялись по результатам проведенной инвентаризации.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, в рамках реализации Муниципальной программы предусмотрено трудовое участие граждан и заинтересованных лиц.

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ и не требующих специальной квалификации.

В перечень работ входит:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Муниципальной программой предусмотрено финансовое участие граждан, заинтересованных лиц и организаций в размере 5% в рамках дополнительного перечня работ.

2. общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Муниципальной программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом № 711/пр.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

Перечень дворовых и общественных территорий формируется из числа поступивших от граждан, заинтересованных лиц, организаций заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории городского поселения Кромы, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации Муниципальной программы производится общественной комиссией, созданной постановлением администрации Кромского района от 4 сентября 2017 года № 570 «О мерах по реализации на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы».

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района разрабатывает и утверждает дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий и общественной территории городского поселения Кромы.

Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации, на проведение ремонтных работ и обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий и общественных территорий городского поселения.

Реализация мероприятий Муниципальной программы по выполнению работ в части благоустройства дворовых территорий и общественных территорий поселения осуществляется путем заключения администрацией Кромского района муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района:

* сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;
* корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования, осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований на финансирование Программы

Кроме того, муниципальной программой предусмотрены мероприятия с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, направленные на условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

К таким мероприятиям относятся:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха;

- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественные территории.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках, составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.

Одним из важных критериев формирования и реализации Муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения Проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу.

Муниципальной программой предусмотрено:

- открытые общественные обсуждения дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей городского поселения Кромы;

- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к благоустройству городского поселения Кромы;

- унифицированная форма, по которой заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие замечания и предложения. Форма приведена в приложении 2 к настоящему постановлению;

- место для проведения общественных обсуждений.

Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации Кромского района.

Информация о реализации Муниципальной программы, проектов благоустройства также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

5.1. Общие положения.

5.1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) (далее – Порядок дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

5.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5.1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

5.2.  Условия аккумулирования и расходования средств

5.2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, уполномоченных администрацией Кромского района на основании постановления администрации Кромского района (далее – уполномоченное предприятие).

5.2.2. Уполномоченное предприятие в течении 5 рабочих дней после официального опубликования утвержденной Муниципальной программы заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления [денежных средств](http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/) заинтересованными лицами.

5.2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет Уполномоченного предприятия в течении 5 рабочих дней после заключения Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

5.2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

5.2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Кромского района данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

5.2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

5.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на [выполнение работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

5.2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

5.3.  Контроль за соблюдением условий порядка

5.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Кромского района в соответствии с бюджетным законодательством.

5.3.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до [31 декабря](http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.3.3. Ориентировочный объем финансирования Муниципальной программы на 2018 -2022 года составляет 37500 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий и 5500 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**6. Механизмы реализации муниципальной программы**

В целях осуществления организации, проведения, координации и контроля за ходом выполнения Муниципальной программы, на основании постановления администрации Кромского района от 4 сентября 2017 года № 570 «О мерах по реализации на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области приоритетного проекта « ЖКХ и городская среда» на 2018 - 2022 годы» создана общественная комиссия (Далее – Комиссия), которая является совещательным органом.

Основными задачами, которые должна решать Комиссия являются:

- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами благоустройства городского поселения;

- определение направлений развития сферы благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

- рассмотрение вопросов и осуществление постоянного контроля по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния, надлежащему обеспечению чистоты, порядка и организации благоустройства, очистки и уборки на территории городского поселения.

Комиссия для реализации, возложенных на неё задач осуществляет следующие функции:

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения.

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций.

- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение.

- рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий и общественной территории, осуществляет оценку для формирования адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий городского поселения в рамках реализации Муниципальной программы.

- координирует взаимодействие и обеспечение согласованности деятельности администрации Кромского района с жителями, заинтересованными лицами, организациями в сфере благоустройства, организует сбор и обмен информацией между ними;

- осуществляет контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

- привлекать в случае необходимости экспертов и специалистов для  
выполнения консультационных и экспертных работ;

- взаимодействовать с инициатором обсуждений, представителями средств массовой информации;

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные со сферой благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования городского поселения;

- запрашивать у органов местного самоуправления, организаций необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей органов местного самоуправления, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- осуществлять регулярные выездные проверки, рейды и иные контрольные мероприятия, в том числе с представителями администрации Кромского района, контролирующих, инспектирующих и правоохранительных органов за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий;

- составлять акты о выявленных нарушениях строительных норм и правил при выполнении видов работ, определенных проектно – сметной документацией, выдавать предписания об устранении нарушений, устанавливать сроки и порядок устранения выявленных нарушений требований действующего законодательства о благоустройстве, осуществлять фото- и видео - съёмку мест проверок и рейдов, с дальнейшим представлением материалов фото- и видео- съёмки на рассмотрение заседаний Комиссии, направлять указанные документы организациям различных форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям и гражданам;

- делать заключения, рекомендации, предложения по вопросам благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи;

- оказывать практическую и методическую помощь жителям, заинтересованным лицам, организациям, готовить и направлять им письменные разъяснения по вопросам, отнесённым к её компетенции.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% состава лиц, входящих в состав Комиссии.

Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом.

**7. Состав основных мероприятий и показатели результативности муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы» | | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Сведения о показателях ( индикаторах) к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области в 2018 -2022 годы»** | | | | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| № | Наименование показателя (индикатора) | | единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | **Благоустройство дворовой территории** | |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | | единица/  кв.м | 48 / 89481 |
|  | **Общественная территория** | |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | | единица/  кв.м | 2/ 15405 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  | | Приложение 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы» | | | | | | | |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 -2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель | | Источник Финансирования | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| ГРБС | | РзПр | | | | ЦСР | | ВР | | 2018-2022 | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | ВСЕГО: | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | 37500,0 | |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы" | Администрация Кромского района | | Федеральный бюджет | | |  | |  | | | |  | |  | | 33398,4 | |
| Областной бюджет | | |  | |  | | | |  | |  | | 2226,5 | |
| Бюджет городского поселения Кромы | | |  | |  | | | |  | |  | | 1875,1 | |
| Примечание: Денежные средства указаны ориентировочные | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | Приложение 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 – 2022 годы» | | | | | |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 – 2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | | Основные направления реализации | |
| Начало реализации | | | Окончание реализации | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | |
| **Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением им возможностей предложений о благоустройстве дворовых территорий | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района | | | 04.09.2017г. | | | | 03. 10.2017 г. | | | | Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах благоустройства общественных территорий городского поселения | | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД | |
| 1.2.Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД, в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района | | | 04.09.2017г. | | | | 01.11.2017 г. | | | | Проведение собраний и принятие решений | | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД | |
| 1.3.Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района | | | 04.09.2017г. | | | | 01.11.2017 г. | | | | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями | |
| 1.4. Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района | | | 04.09.2017г. | | | | 01.11.2017 г. | | | | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий | | Работа Общественной комиссии | |
| 1.5.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района | | | 04.09.2017г. | | | | 01.11.2017 г. | | | | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | | Организация Общественного обсуждения проекта муниципальной программы | |
| 1.6. Проведение на сайте Администрации Кромского района обсуждений проекта муниципальной программы, | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | | | 04.09.2017г. | | | | 01.11.2017 г. | | | | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы | |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Кромы**  **Кромского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | |  | | |  | | | | 1.ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок, 2.обеспечение освещения дворовых территорий, 3.установка скамеек, 4. установка урн для мусора, 5. оборудование детских площадок | | | | Подготовка проектной документации. Прохождение экспертизы проектной документации.  Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных ,с добавлением нового материала; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытий асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Устройство оснований под тротуары; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; Устройство лестниц Установка приборов освещения дворовых территорий; Установка скамеек Установка урн для мусора; Установка Детских игровых комплексов. | |
|
| \*\*2.2. Благоустройство общественных территорий:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | |  | | |  | | | | Устройство покрытий из асфальтобетона. Установка ограждения Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игровых комплексов | | | | Установка металлического ограждения Установка скамеек Установка урн для мусора Установка детских игровых комплексов | |
| Примечание : \* Перечень дворовых территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* Перечень общественных территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы» | | | | |
| **План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы»** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | годы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Благоустройство дворовых территорий ( перечень)** | Администрация Кромского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.Общественные территории ( перечень)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы» | | | | | | |
| **Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Наименование работ | | | | Ед. измерения | Стоимость, руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Ремонт покрытия дворовой территории, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | | | | 1 кв.м. | с бордюром 1950,00 | | без бордюра 950,00 | | |
| 2 | Ремонт тротуара с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | | | | 1 кв.м. | с бордюром 1350,00 | | без бордюра 750,00 | | |
| 3 | Устройство тротуарной плитки | | | | 1 кв.м. | с бордюром 1971,00 | | без бордюра 1311,00 | | |
| 4 | Установка скамейки со спинкой | | | | 1 шт | 900,00 | | | | |
| 5 | Стоимость скамейки | | | | 1 шт | 12020,00 | | | | |
| 6 | Установка урны для мусора | | | | 1 шт | 500,00 | | | | |
| 7 | Стоимость урны для мусора | | | | 1 шт | 3344,00 | | | | |
| 8 | Установка светильников | | | | 1 шт | 790,00 | | | | |
| 9 | Стоимость светильника | | | | 1 шт | 14000,00 | | | | |
| 10 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | | | | 1 шт | 2211,00 | | | | |
| 11 | Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | | | | 1 шт | 6850,00 | | | | |
| 12 | Установка ДСК для улиц | | | | 1 шт | 5000,00 | | | | |
| 13 | Установка качелей | | | | 1 шт | 2500,00 | | | | |
| 14 | Установка песочницы | | | | 1 шт | 1200,00 | | | | |
| 15 | Стоимость уличного спортивного комплекса | | | | 1 шт | 85670 | | | | |
| 16 | Стоимость качелей | | | | 1 шт | 8305,00 | | | | |
| 17 | Стоимость песочницы | | | | 1 шт | 6500,00 | | | | |
| 18 | Посадка зеленых насаждений: | | | |  |  | | | | |
| деревьев | | | | 1 шт | 3600,0 | | | | |
| кустарника | | | | 1 шт | 550,0 | | | | |
| 19 | Посев газона | | | | 1 кв.м. | 400,0 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение 6  к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы» | |

**Образцы элементов благоустройства,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории,**

**входящие в минимальный перечень работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота – 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Скамья**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 2,085 м;  Ширина – 770 мм;  Высота – 975 мм. | |  |  | |  |  | |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  администрации Кромского района  от 16 октября 2017 года №665 |

**График проведения общественного обсуждения**

**Проекта муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы»**

1. 12 сентября 2017 года в 17-00 час – Актовый зал администрации городского поселения Кромы, расположенный по адресу пос. Кромы, ул. Советская, д.4;

2. 19 сентября 2017 года в 17-00 час – Актовый зал администрации городского поселения Кромы, расположенный по адресу пос. Кромы, ул. Советская, д.4;

3. 26 сентября 2017 года в 17-00 час – Актовый зал администрации городского поселения Кромы, расположенный по адресу пос. Кромы, ул. Советская, д.4.

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлению  администрации Кромского района  от 16 октября 2017 года №665 |

**Форма замечаний и предложений**

**к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Отправитель (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты, внесшего замечания/ предложения) | Текст (часть текста) проекта документа, в отношении которого выносятся замечания/ предложения | Текст замечания/ предложения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |