УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы Кромского района

Орловской области

_______________А. В. Быков

М.П.

20.08.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 4

заседания проектного комитета администрации Кромского района

Председательствовал: Быков Александр Владимирович – И.о. Главы Кромского района Орловской области, заместитель проектного комитета администрации Кромского района

пгт. Кромы                                        20 августа 2020 года

Присутствовали:

Члены проектного комитета

| Лежепекова Галина Николаевна | - | Заместитель Главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового отдела администрации Кромского района, координатор всех реализуемых в районе проектов в рамках проекта «Эффективный регион»; |
| --- | --- | --- |
| Шавшина Надежда Николаевна | - | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам, начальник отдела опеки и попечительства администрации Кромского района; |
| Лосев Александр Иванович | - | Начальник организационно – кадрового отдела администрации Кромского района |

Висягин Александр Леонидович       -    Заместитель начальника отдела сельского

хозяйства администрации Кромского района;

| Заказчик процесса: - | МБОУ КР ОО «Черкасская средняя общеобразовательная школа» |
| --- | --- |

| Руководитель проекта: - | Буглаева Наталья Валерьевна – Начальник отдела образования администрации Кромского района Орловской области |
| --- | --- |

| Команда проекта: |  |
| --- | --- |
| Буглаева Наталья Валерьевна - | Начальник отдела образования администрации Кромского района (руководитель проекта); |
| Куприн Сергей Александрович - | ведущий специалист отдела образования администрации Кромского района; |
| Дрожжакова Елена Викторовна - | главный специалист отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кромского района; |
| Ажищев Владимир Федорович - | руководитель теплоснабжающей организации ООО «ТеплоМир»; |
| Агошков Александр Васильевич - | директор МБОУ КР ОО «Черкасская средняя общеобразовательная школа». |

Депутаты представительных органов Кромского района Орловской области.

Муниципальные служащие Кромского района Орловской области.

Всего присутствовало: 24 человека

Повестка дня:

О завершении этапа внедрения проекта «Повышение эффективности и безопасности работы модульных котельных за счет установки автоматизированной системы» в рамках проекта Орловской области «Эффективный регион» в Кромском районе

(Н. В. Буглаева - начальник отдела образования администрации Кромского района Орловской области (руководитель проекта)

В ходе реализации проекта «Повышение эффективности и безопасности работы модульных котельных за счет установки автоматизированной системы» (далее – проект) было обозначено достаточное обоснование для понимания, зачем и почему важна его реализация, обозначен ключевой риск: размораживание котельной.

Определены проблемы:

- увеличение финансовых расходов на тепловые энергоресурсы;

- перерасход потребления природных ресурсов;

- сокращение сроков эксплуатации оборудования.

- большой срок реагирования на возможную аварийную ситуацию

Для качественной и своевременной реализации проекта «Повышение эффективности и безопасности работы модульных котельных за счет установки автоматизированной системы» в МБОУ КР ОО «Черкасская средняя общеобразовательная школа» команда проекта действовала в рамках разработанного Плана мероприятий. Была подготовлена документация принципиальных и монтажных схем, плана прокладки кабелей, линий связи, рабочих чертежей, инструкций на устройства автоматики, что позволило выполнить установку монтируемого оборудования, установку автоматизированной системы в модульной котельной. Был создан пункт диспетчера, который позволяет отслеживать работу модульной котельной 
в заданном режиме в режиме реального времени. Произвели обучение участников процесса (переход на новый алгоритм работы модульной котельной).

Заслушав и обсудив доклад – Буглаевой Н. В. - начальника отдела образования администрации Кромского района, руководителя проекта 
о целесообразности внедрения проекта «Повышение эффективности 
и безопасности работы модульных котельных за счет установки автоматизированной системы» команда проектного комитета Кромского района Орловской области решила:

1. Утвердить результаты внедрения проекта «Повышение эффективности 
и безопасности работы модульных котельных за счет установки автоматизированной системы».

2. Произвести сбор данных и оценку рабочих параметров за прошедший отопительный период, для повышения эффективности и безопасности работы модульных котельных Кромского района.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

Председательствующий:                                                                 А. В. Быков

Протокол вела:                                                                                 Т.В. Красникова