**26.09.2019 г.**

**СПРАВКА**

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» на основании адресного перечня благоустройства общественной территорий, предусмотренной муниципальной программой в 2019 году благоустройству подлежала общественная территория по адресу: **Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.Свободы (парк культуры и отдыха)**. Данная территория является одним из наиболее посещаемых мест. Общая площадь территории 1356 кв.м.

Финансирование объекта составляет в размере 1049083,48 рублей в том числе:

- средства федерального бюджета – 1028206,71 рубля;

- средства областного бюджета – 10385,93 рубля;

- средства бюджета городского поселения Кромы – 10490,84 рубля.

В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Кромского района были заключены муниципальные контракты с ООО «Пром-Экология» и ООО «Регион Спорт Строй».

В ходе проведенных работ по благоустройству территории подрядными организациями были выполнены следующие виды работ:
устройство покрытия из тротуарной плитки;

устройство основания из щебня;

асфальтовое покрытие;

установка бортовых камней;

установка светильников – 1шт;

установка урн – 4 шт. и скамеек – 8шт;

установка металлического ограждения;

установка детского игрового комплекса – 1шт.
 В соответствии п.8.2. раздела 8 муниципального контракта срок гарантии качества результата работ составляет 5летсо дня приемки заказчиком результата работ в целом.

20 августа 2019 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству общественной территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории городского поселения Кромы» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**26.09.2019 г.**

**СПРАВКА**

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» на основании адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, предусмотренных муниципальной программой **в** **2019 году, благоустройству подлежала дворовая территория, расположенная по адресу: пер.Газопроводский, д.10.**
Финансирование объекта составляет 901,375 тыс. рублей из них:

- средства федерального бюджета–493,35499 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 4,98338 тыс. рубля;

- средства бюджета городского поселения Кромы – 5033,72 тыс. рубля.

- средства Дорожного фонда Орловской области – 397,98491 тыс. рублей;

 В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Кромского района был заключен муниципальный контракт с ООО «КАСКАД».

 В ходе проведенных работ по благоустройству территории подрядной организацией были выполнены следующие виды работ:
ремонт покрытия дворового проезда;

установка урн – 3шт;

установка скамеек – 6шт;

установка светильников – 3шт.

В рамках заключенного договора по безвозмездному оказанию услуг по контролю за качеством выполнения работ специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик» проведен лабораторный контроль дорожно – строительных материалов (асфальта МII, тип Г), используемых при выполнении работ. КУ ОО «Орелгосзаказчик» выдано положительное заключение лабораторных испытаний образцов.

В соответствии п.8.2. раздела 8 муниципального контракта срок гарантии качества результата работ составляет 5лет на все виды работ.

13 августа 2019 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**26.09.2019 г.**

**СПРАВКА**

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» на основании адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, предусмотренных муниципальной программой **в 2019 году, благоустройству подлежала дворовая территория, расположенная по адресу ул.К.Маркса, д.65А.**

Финансирование объекта составляет 1346,68900 тыс. рублей из них:
- средства федерального бюджета – 737,10609 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 7,44552тыс. рубля;

- средства бюджета городского поселения Кромы – 7,52022 тыс. рубля;

- средства Дорожного фонда Орловской области – 594,616,67 тыс. рублей;

В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Кромского района был заключен муниципальный контракт с ООО «КАСКАД».

В ходе проведенных работ по благоустройству территории подрядной организацией были выполнены следующие виды работ:
ремонт покрытия дворового проезда;

установка урн – 3шт;

установка скамеек – 6шт;

установка светильников – 1шт.

В рамках заключенного договора по безвозмездному оказанию услуг по контролю за качеством выполнения работ специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик» проведен лабораторный контроль дорожно – строительных материалов (асфальта МII, тип Г), используемых при выполнении работ. КУ ОО «Орелгосзаказчик» выдано положительное заключение лабораторных испытаний образцов.

В соответствии п.8.2. раздела 8 муниципального контракта срок гарантии качества результата работ составляет 5лет на все виды работ.

13 августа 2019 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**26.09.2019 г.**

**СПРАВКА**

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» на основании адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, предусмотренных муниципальной программой **в 2019 году, благоустройству подлежала дворовая территория, расположенная по адресу пер.Бобкова д.14.**

Финансирование объекта составляет 1 147,35400 тыс. рублей из них:
- средства федерального бюджета – 628,00069 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 6,34344 тыс. рубля;
- средства бюджета городского поселения Кромы – 6,40752 тыс. рубля.
- средства Дорожного фонда Орловской области – 506,60235 тыс. рублей;
 В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Кромского района был заключен муниципальный контракт с ООО «КАСКАД».

В ходе проведенных работ по благоустройству территории подрядной организацией были выполнены следующие виды работ:
ремонт покрытия дворового проезда;

установка урн – 2шт;

установка скамеек – 4шт;

установка светильников – 2шт.

В рамках заключенного договора по безвозмездному оказанию услуг по контролю за качеством выполнения работ специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик» проведен лабораторный контроль дорожно – строительных материалов (асфальта МII, тип Г), используемых при выполнении работ. КУ ОО «Орелгосзаказчик» выдано положительное заключение лабораторных испытаний образцов.

В соответствии п.8.2. раздела 8 муниципального контракта срок гарантии качества результата работ составляет 5лет на все виды работ.

13 августа 2019 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**26.09.2019 г.**

**СПРАВКА**

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» на основании адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, предусмотренных муниципальной программой **в 2019 году, благоустройству подлежала дворовая территория, расположенная по адресу пер.Бобкова д.12.**

Финансирование объекта составляет 454,51100 тыс. рублей из них:

- средства федерального бюджета – 248,77520 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 2,51288 тыс. рубля;
- средства бюджета городского поселения Кромы – 2,53826 тыс. рубля.
- средства Дорожного фонда Орловской области – 200,67466 тыс. рублей;
 В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Кромского района был заключен муниципальный контракт с ООО «КАСКАД».

В ходе проведенных работ по благоустройству территории подрядной организацией были выполнены следующие виды работ:

ремонт покрытия дворового проезда;

установка урн – 3шт;

установка скамеек – 6шт;

установка светильников – 2шт

В рамках заключенного договора по безвозмездному оказанию услуг по контролю за качеством выполнения работ специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик» проведен лабораторный контроль дорожно – строительных материалов (асфальта МII, тип Г), используемых при выполнении работ. КУ ОО «Орелгосзаказчик» выдано положительное заключение лабораторных испытаний образцов.

В соответствии п.8.2. раздела 8 муниципального контракта срок гарантии качества результата работ составляет 5лет на все виды работ.

23июня 2019 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.