Информация  о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Кромского района, направленных на реализацию мероприятий

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района» в 2018-2019 гг.»»

Основание для проведения проверки: распоряжение Контрольно-счетной палаты Кромского района Орловской области от 17.07.2020г. № 5 – ксп, План работы Контрольно-счетной палаты Кромского района Орловской области на 2020год.

Объект проверки: Администрация Кромского района Орловской области, МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования»

Предметом контрольного мероприятия является:

- средства районного бюджета, выделенные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района» в 2018-2019 гг.»»

Целью контрольного мероприятия является   установление законного, результативного использования средств районного бюджета направленных на реализацию программы

Проверкой установлено следующее.

- Анализ нормативной правовой базы, регламентирующий принятие расходных обязательств.

Требования к муниципальным программам на территории Кромского района предусмотрены Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кромского района, утвержденным постановлением администрации Кромского района Орловской области от 08.08.2013 г. №543.

Постановлением администрации Кромского района от 12.02.2008г.№ 129 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района» в 2018-2019 гг.»».

Ответственным исполнителем муниципальной программы определен Правовой отдел администрации Кромского района.

Целью программы является снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах Кромского района.

Задачи программы:

- Совершенствование системы осуществления дорожной деятельности, обеспечивающее безопасность движения пешеходов и транспортных средств;

-      Формирование у воспитанников образовательных учреждений навыков безопасного поведения на дорогах.

Участниками МП «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района» в 2018-2019 гг.»» определены: Администрация Кромского района Орловской области, МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования»

Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Кромского района.

Ресурсное обеспечение согласно паспорту программы, на 2018 год предусмотрено 431,805 тыс. рублей, в 2019 году -3,5 тыс.  рублей.

- Правомерность осуществления расходов.

Расходы по мероприятиям исполнены в 2018 году на сумму 431,805 тыс. рублей, в 2019 году -3,6 тыс. рублей.

В 2018 году   с соблюдением требований  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» на основании определения подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном  аукционе №0354300059218000006 от 03.04.2018 года)  администрацией Кромского района Орловской области заключен  муниципальный контракт  № 0354300059218000006-0057898-01 на  выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории Кромского района с  ООО «Научно- проектное общество «Градостроительные решения архитектура и дизайн» на сумму 429,305 тыс. рублей. Оплата за выполненные услуги произведена по платежному поручению № 566165 от 05.12.2018 года на сумму 429,305 тыс. рублей.

Согласно п.4.1. Контракта окончание работ по исполнению муниципального контракта определено 30.09.2018года, вместе с тем данное условие контракта было нарушено подрядчиком, т. к. Акт выполненных работ подписан 19.11.2018года. В вязи с нарушением условий контракта подрядчика предложено уплатить неустойку в сумме 5,25 тыс. рублей. Оплата произведена по платежному поручению № 176 от 17.1.22018года.

В рамках мероприятия по популяризации безопасного поведения на дорогах среди воспитанников образовательных учреждений Кромского района МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены в 2018 году договоры: № 39  от 21.06.2018года на приобретение  периодического печатного издания «Дорога  детства» на сумму 0,463 тыс. рублей (пл. поручение № 853838 от 10.09.2018 года),№ 108 от 24.09.2018 года  на изготовление  плаката «Уголок безопасности дорожного движения» на сумму 1,0 тыс. рублей (Акт выполненных работ от 24.09.2018 года №109, платежное поручение № 142986 от 05.10.2018 года), № 4 от 02.10.2018 года  на приобретение  сигнальных жилетов на сумму1,037 тыс. рублей(  товарная накладная  № 4 от 08.10.2018года, пл. поручение № 619885 от 12.12.2018года). В 2019 году - № 35 от 01.08.2019 года на приобретение периодического печатного издания «Дорога детства» на сумму 0,658 тыс. рублей (пл. поручение от 08.08.2019 года), № 102 от 30.09.2019 года на изготовление стенда «Правила дорожного движения» на сумму 1,342 тыс. рублей (Акт выполненных работ от 30.09.2019 года №102, платежное поручение № 69106 от 04.10.2019 года), № 2054 от 08.10.2019 года  на приобретение светоотражателей на сумму 1,5 тыс. рублей (товарная накладная № 440 от 08.10.2019 года, пл. поручение № 108813 от 09.10.2019года).

В ходе проверки нецелевого использований бюджетных средств не установлено, замечаний нет. Результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кромского района» в 2018-2019 гг. достигнуты.

Подготовлено для размещения на сайте