В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области» в настоящее время завершены работы на объекте: «Благоустройство прилегающей территории здания администрации Большеколчевского сельского поселения в д. Атяевка Кромского района Орловской области**.**

Общая стоимость муниципального контракта составляет 1018,415 тыс. рублей.

В результате конкурсного отбора в реализации нацпроекта приняла участие подрядная организация ООО «Каскад» В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ с 12.05.2020 г. по 10.07.2020 г.

Подрядная организация работы выполнила в срок – 23 мая 2020 г.

В ходе проведенных работ по благоустройству территории подрядной организацией были выполнены следующие виды работ:

- устройство асфальтобетонного покрытия площадью 1047 кв. м.

- установка скамеек – 6 шт.

- установка урн – 6 шт.

-установка светильников – 4 шт.

Качество выполнения работ проверено специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик», которые провели лабораторный контроль дорожно-строительных материалов используемых при выполнении работ и представили положительное заключение по испытанию образцов.

Гарантийный срок качества всех видов работ составляет 5 лет.

26 мая 2020 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.