В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области» в настоящее время завершены работы по благоустройству дворовой территории по адресу с. Шахово, ул. Победы, д. 5, д.6.

Общая стоимость контракта составила 888944,45 тыс. рублей.

В результате конкурсного отбора в реализации нацпроекта приняла участие подрядная организация ООО «РемДорСтрой». В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ с 12.05.2020 г. по 10.07.2020 г.

Подрядная организация работы выполнила в срок – 10 июля 2020 г.

В ходе проведенных работ по благоустройству территорий подрядной организацией были выполнены следующие виды работ:

- ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона 346,02 кв. м.

- установка скамеек – 8 шт.

- установка урн -4 шт.

-установка светильников – 4 шт.

Качество выполнения работ проверено специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик», которые провели лабораторный контроль дорожно-строительных материалов используемых при выполнении работ и представили положительное заключение по испытанию образцов.

Гарантийный срок качества всех видов работ составляет 5 лет.

13 июля 2020 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области» в настоящее время завершены работы по благоустройству дворовой территории по адресу с. Шахово, ул. Победы, д. 8.

Общая стоимость контракта составила 924429,14 тыс. рублей.

В результате конкурсного отбора в реализации нацпроекта приняла участие подрядная организация ООО «РемДорСтрой». В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ с 12.05.2020 г. по 10.07.2020 г.

Подрядная организация работы выполнила в срок – 10 июля 2020 г.

В ходе проведенных работ по благоустройству территорий подрядной организацией были выполнены следующие виды работ:

- ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона 593,25 кв. м.

- установка скамеек – 6 шт.

- установка урн - 3 шт.

-установка светильников – 3 шт.

Качество выполнения работ проверено специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик», которые провели лабораторный контроль дорожно-строительных материалов используемых при выполнении работ и представили положительное заключение по испытанию образцов.

Гарантийный срок качества всех видов работ составляет 5 лет.

13 июля 2020 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области» объект был принят и подписан акт приемки законченного объекта.