РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРОМСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» апреля 2026 года                                                                                 № 16

д. Рассоховец

О проведении на территории Красниковского сельского поселения Кромского района Дней защиты от экологической опасности

В целях оздоровления экологической обстановки Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области, приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха населения, охраняемых и других природных объектов, приведение в надлежащее санитарное состояние населенных пунктов сельского поселения, на основании Распоряжения Правительства Орловской области № 132-р от 24 марта 2026 года «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Орловской области», постановления администрации Кромского района Орловской области,

п о с т а н а в л я ю:

- Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению в 2026 году в Красниковском сельском поселении Кромского района Орловской области «Дни защиты от экологической опасности» (Приложения №1).

- Организовать и провести с 1 апреля по 31мая 2026 года экологический двухмесячник и 18 апреля 2026 года экологический субботник на территории Красниковского сельского поселения.

- Утвердить текст обращения к населению Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области (Приложение № 2).

- Организовать совместно с руководителями трудовых коллективов, жителями населенных пунктов Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области работу по приведению в порядок внутренних, прилегающих территорий, фасадов жилых домов и зданий, остановок пассажирского транспорта, обрезки деревьев и кустарников, ликвидация стихийных свалок. В рамках празднования 81 годовщины Великой Победы выполнить работы по благоустройству и ремонту братских захоронений и памятных мест.

- Возложить координацию работ по подготовке и проведению «Дней защиты от экологической опасности», экологического двухмесячник и экологического субботника на комиссию по экологии и санитарной очистке (Приложение № 3).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https://adm-krom.ru).

Глава Красниковского сельского поселения                               Е.А. Еременко

Приложение № 1 к постановлению

Главы Красниковского сельского

поселения № 16 от 01.04.2026 года

План

Основных мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Красниковском сельском поселении Кромского муниципального района Орловской общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационная работа |  |  |  |
| 1. | Разработать и осуществить мероприятия по подготовке и проведению общероссийских дней защиты от экологической опасности с учетом сложившейся обстановки. | До 5 апреля | Глава поселения Ведущий специалист |
| 2. | Провести заседание комиссии по экологии и санитарной очистке | До 5 апреля | Глава поселения |
| 3. | Провести на сходах граждан собрания по участию в проведении «Дней защиты от экологической опасности», разъясняя цели и задачи данной акции. Организовать сбор и обобщение предложений граждан, общественных организаций по улучшению экологической обстановки, охране здоровья населения в Красниковском сельском поселении Кромского района Орловской области. | До 14 апреля | Глава поселения Ведущий специалист |
| 4. | С привлечением общественности провести рейды и проверки: - выполнения природоохранных мероприятий, - по профилактике, выявлению и пресечению незаконных рубок леса «Лесной дозор». | 5 апреля – 25 мая | Глава поселения, члены комиссии |
| 2. Практическая работа |  |  |  |
| 1. | В целях оздоровления окружающей среды провести весенний двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению | 5 апреля –31 мая 2026 год | Глава поселения, ведущий специалист руководители учреждений, жители населенных пунктов |
| 2. | Организовать проведение: экологического субботника | 18 апреля 2025 года | Глава поселения, члены комиссии жители населенных пунктов. |
| 4 | В рамках празднования Дня Победы, и освобождения Орловщины от фашистских захватчиков: организовать работы по приведению в порядок захоронений советских воинов, памятных мест Великой Отечественной воины 1941-1945 г.г. | апрель-июнь 2025 года | Администрация поселения, члены комиссии, жители населенных пунктов |
| 5. | Организовать работу по уборке мест отдыха населения | Апрель – май | Администрация поселения, члены комиссии |
| 6. | Организовать патрулирование лесов в целях создания охраны зеленых насаждений и предотвращения самовольных порубок и захламления в выходные и праздничные дни | Апрель – май | Глава поселения, Ведущий специалист участковый инспектор |
| 7. | В целях обеспечения санитарно –эпидемиологического благополучия населения: - организовать санитарную очистку населенных пунктов в весеннее-летний период 2025 года - ликвидировать несанкционированные свалки | Апрель – май | Администрация поселения, члены комиссии совместно с представителями администрации Кромского района, участковый инспектор |
| 8. | Региональные дороги района: отремонтировать и закрепить павильоны остановок общественного транспорта, убрать мусор в полосе отвода дороги. | Апрель – май | АО «Дорожная служба» (по согласованию) |
| 3. Информационно – просветительская деятельность |  |  |  |
| 1. | Обнародовать обращение администрации сельского поселения к населению об участии в практических природоохранных акциях в сети «Интернет». | До 13 апреля | Глава поселения Ведущий специалист |

Приложение № 2 к постановлению

Главы Красниковского сельского

поселения №16 от 01.04.2025 года

Обращение

к жителям Красниковского сельского поселения.

Уважаемые односельчане!

С 2000 года в Красниковсковском сельском поселении Кромского района Орловской области проводится традиционная акция «Дни защиты от экологической опасности».

Весна – это праздник природы! И мы, как хорошие хозяева, должны приготовиться к его приходу, привести в порядок на территорию каждого домовладения и населенного пункта нашего поселения.

Просим вас принять активное участие в работе по благоустройству, санитарной очистке, уборке и озеленению улиц, прилегающих территорий к домовладениям и учреждениям, в ликвидации несанкционированных свалок. Начало акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года общероссийские «Дни защиты от экологической опасности, и экологическом субботнике 18 апреля 2026 года».

Своим трудом внесем посильный вклад в наше общее дело по наведению образцового порядка в нашем родном Красниковском сельском поселении Кромского района Орловской области. Чистота-залог здоровья!

Приложение № 3 к постановлению Главы Красниковского сельского поселения № 16 от 01.04.2026 года

СОСТАВ

комиссии по экологии и санитарной очистке по администрации

Красниковского сельского поселения. Кромского района

- Еременко Е.А. –Глава Красниковского сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

- Давышина Н.Ю.– ведущий специалист Красниковского сельского поселения.

- Антохина Е.А. – депутат Красниковского сельского Совета народных депутатов.

- Казюлина Л.И. – директор МКУ  Культурно-досуговый центр Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области.

- Карнюшкина В.Н. – депутат Красниковского сельского Совета народных депутатов

- Старший населенного пункта Красниковского сельского поселения

- Федотов Виталий Петрович - участковый отдела УУП и ПДН ОМВД России по Кромскому району ( по согласованию).