	[image: image1.jpg]




	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

	ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

	АДМИНИСТРАЦИЯ  КРОМСКОГО  РАЙОНА

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	02 июня 2026 года                                                                                        №405

пгт. Кромы


О подготовке образовательных организаций Кромского района к новому 2026-2027 учебному году
В Кромском районе функционирует 19 образовательных организаций, из них: 11 средних, 2 основных, 1 начальная школа, 3 детских сада, 2 учреждение дополнительного образования. В общеобразовательных организациях в 2025-2026 году обучалось 1583 учащихся и воспитывалось 514 дошкольников. По предварительному прогнозу в новом учебном году будет обучаться 1600 школьников и 580 воспитанников. 
Руководителями образовательных организаций ведется работа по заключению договоров на подготовку котельных к отопительному сезону. Осуществляется ремонт классов, закупка учебников и учебных пособий для обеспечения образовательного процесса. 

Ведётся работа по комплектованию кадров, имеются вакансии учителей немецкого языка, английского языка, физики, логопеда, старшего воспитателя. 

Здания образовательных организаций района требуют текущего ремонта, замены оконных блоков, обновления оборудования и посуды для школьных столовых.  
На основании вышеизложенного п о с т а н о в л я ю:

1. Для подготовки и проверки готовности образовательных организаций к новому 2026-2027 учебному году создать комиссию в составе:

Теслова М.Н. - председатель комиссии, заместитель Главы  

администрации Кромского района по социальным вопросам; 
Буглаева Н.В. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела образования администрации Кромского района.
Члены комиссии:

- Никаноркин С.В. - внештатный инспектор по охране труда Кромской районной организации Общероссийского Профсоюза образования РФ;  
- Альянова М.А. - заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района (по согласованию);

- Кочеров О.А. – начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кромскому району, майор полиции (по согласованию);
- Ивлев А.П. – начальник Кромского ОВО-ФФГКУ «УВОВНГ России по Орловской области» (по согласованию);
- Судейко Д.А. – инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Кромскому району, старший лейтенант полиции (по согласованию);
- Ходакова А.И. – старший инспектор ПДН ОМВД России по Кромскому району, лейтенант полиции (по согласованию);
- Поздняков В.В. - ведущий специалист отдела образования администрации Кромского района. 

2. Отделу образования администрации Кромского района (Буглаева Н.В.), руководителям образовательных организаций обеспечить подготовку образовательных организаций к новому учебному году. 
3. Отделу образования администрации Кромского района (Буглаева Н.В.) обеспечить финансирование мероприятий по организации и подготовке образовательных организаций к новому 2026-2027 учебному году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Отделу образования администрации Кромского района (Буглаева Н.В.), руководителям образовательных организаций обратить особое внимание на организацию горячего питания учащихся, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций (работы системы оповещения и управления эвакуацией), подготовку котельных к новому отопительному сезону.

5. Комиссии произвести приемку учреждений образования в срок до 04 июля 2026 года в соответствии с графиком, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам М.Н. Теслову.
7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https://adm-krom.ru). 

Глава Кромского района                                                                        А. И. Усиков
	
	Приложение 1
                                 к постановлению   администрации                         Кромского района
 от 02.06.2026 года №405


ПЛАН-ГРАФИК

подготовка учреждений образования Кромского района к началу 
нового учебного года и отопительному сезон

 2026-2027 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Стоимость тыс. руб.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	I. Мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году 2026-2027 учебный год

	1
	 Подготовка к отопительному сезону, поверка, приобретение приборов учета с установкой. Обучение ответственных, электроизмерительные работы. Экспертиза сети газопотребления, дымовых труб, вентиляционных каналов и др. Пропитка.
	2081,5
	июнь
	август
	Руководители ОУ, 

отдел образования

	  Итого:
	                            2081,5

	II. Текущий ремонт 

	1
	Приобретение оборудования для пищеблока (МБОУ "Кромская СОШ", МБОУ КР ОО «Шаховская средняя общеобразовательная школа», МБОУ КР ОО «Семеновская средняя общеобразовательная школа», МБОУ КР ОО "Глинская средняя общеобразовательная школа»)
	422,5
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	2
	Текущий ремонт овощного цеха, кабинетов МБОУ "Кромская НОШ"
	594,63
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	3
	Замена окон МБОУ КР ОО "Кривчиковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ КР ОО "Глинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ КР ОО "Коровье-Болотовская средняя общеобразовательная школа»
	476,0
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	4
	Текущий  ремонт спортивного зала МБОУ КР ОО «Черкасская средняя общеобразовательная школа»
	1123,6
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	5
	Текущий ремонт МБОУ КР ОО "Вожовская средняя общеобразовательная школа»
	140,00
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	6
	Приобретение оборудования для видеонаблюдения МБОУ "Кромская НОШ"
	220,00
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	7
	Ремонт раздевалки хоккейного дома МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования»
	1124,5
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	8
	Текущий ремонт канализации, ограждения асфальтирование детские сады №2, №3
	2657,6
	апрель
	август
	Руководители ОУ,

 отдел образования

	   Итого:
	6758,83

	                                                             III.  Мероприятия по выполнению сводного перечня наказов избирателей депутатам

Орловского областного Совета народных депутатов на 2026 год

	1
	Приобретение дверных блоков, II – IV кварталы 

Кромской район, с.п. Гостомльское, 
п. Шоссе, зд. 53,

МБОУ КР ОО "Гостомльская ООШ имени Н.С. Лескова"
Ковалева Светлана Александровна
	100,00
	апрель


	декабрь


	Руководители ОУ, 

отдел образования

	2
	Замена оконных блоков, II – III кварталы

Кромской район, д. Ульяновка,

МБОУ КР ОО "Шаховская средняя общеобразовательная школа"

Лагутин Максим Александрович
	750,00
	апрель
	сентябрь
	Руководители ОУ, 

отдел образования

	3
	Текущий ремонт здания (приобретение и установка оконных блоков), I – IV кварталы

Кромской район, д. Ульяновка, МБОУ КР ОО "Шаховская средняя общеобразовательная школа"

Меркулов Павел Александрович
	350,00
	январь
	декабрь
	Руководители ОУ, 

отдел образования

	4
	Текущий ремонт здания (приобретение и установка оконных блоков), II – III кварталы

Кромской район, д. Ульяновка,

МБОУ КР ОО "Шаховская средняя общеобразовательная школа"

Митин Иван Николаевич
	500,00
	апрель
	сентябрь
	Руководители ОУ, 

отдел образования

	5
	Текущий ремонт здания (приобретение и установка оконных блоков), II – III кварталы

Кромской район, д. Ульяновка,

МБОУ КР ОО "Шаховская средняя общеобразовательная школа"

Устинов Иван Алексеевич
	80,00
	апрель
	сентябрь
	Руководители ОУ, 

отдел образования

	6
	Текущий ремонт здания (приобретение и установка оконных блоков), I – IV кварталы

Кромской район, с. Коровье Болото, зд. 172,

МБОУ КР ОО "Коровье-Болотовская средняя общеобразовательная школа"

Меркулов Павел Александрович
	300,00
	январь
	декабрь
	Руководители ОУ, 

отдел образования

	7
	Приобретение беседки для детской площадки, II – III кварталы

Кромской район, с. Коровье Болото, зд. 172,

МБОУ КР ОО "Коровье-Болотовская средняя общеобразовательная школа"

Митин Иван Николаевич
	150,00
	апрель
	сентябрь
	Руководители ОУ, 

отдел образования

	
	ИТОГО
	2230,00

	                                           Всего:
	11070,33


Приложение 2

                                                                    к постановлению администрации

                                                                                Кромского района

                                                                         от ____________2026 года № _____
График

приемки образовательных организаций Кромского района

к началу нового 2026-2027 учебного года.
	№п/п
	Наименование 

образовательной организации
	Сроки приема

образовательных организаций

	1
	МБДОУ  КР ОО «Детский  сад  №3»
	29.06.2026

	2
	МБОУ КР ОО «Гостомльская основная общеобразовательная школа имени Н.С.Лескова»
	29.06.2026

	3
	МБОУ КР ОО  «Закромско -Хуторская основная общеобразовательная школа»
	29.06.2026

	4
	МБОУ КР ОО  «Кутафинская средняя общеобразовательная школа»
	29.06.2026

	5
	МБОУ КР ОО  «Глинская средняя общеобразовательная школа»
	29.06.2026

	6
	МБОУ КР ОО  «Вожовская  средняя общеобразовательная школа им. Пузырёва С.М.»
	29.06.2026

	7
	МБДОУ КР ОО  «Детский  сад  №1»
	02.07.2026

	8
	МБДОУ КР ОО  «Детский  сад  №2»
	02.07.2026

	9
	МБОУ КР ОО «Черкасская  средняя общеобразовательная школа»
	02.07.2026

	10
	МБОУ КР ОО  «Кривчиковская средняя общеобразовательная школа»
	02.07.2026

	11
	МБОУ КР ОО  «Гуторовская  средняя общеобразовательная школа имени Куренцова А.И.»
	02.07.2026

	12
	МБОУ КР ОО  «Семенковская  средняя общеобразовательная школа»
	02.07.2026

	13
	МБОУ КР ОО  «Короськовская средняя общеобразовательная школа»
	02.07.2026

	14
	МБУ ДО ОО «Кромской центр дополнительного образования»
	03.07.2026

	15
	МБУ ДО «Кромская детская школа искусств»
	03.07.2026

	16
	МБОУ КР ОО  «Кромская  средняя общеобразовательная школа»
	03.07.2026

	17
	МБОУ КР ОО  «Кромская начальная общеобразовательная школа»
	03.07.2026

	18
	МБОУ КР ОО  «Коровье-Болотовская средняя общеобразовательная школа»
	03.07.2026

	19
	МБОУ КР ОО  «Шаховская средняя общеобразовательная школа»
	03.07.2026


