|  |
| --- |
|  |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КРОМСКОГО РАЙОНА |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 05.05.2025 года № 340 пгт. Кромы |

О внесении изменений в постановление администрации Кромского района Орловской области от 1 марта 2019 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области»

В целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы Кромского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Кромского района Орловской области от 1 марта 2019 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Кромского районаот 15 мая 2023 года № 329 «О внесении изменений в постановление администрации Кромского района Орловской области от 1 марта 2019 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области», постановление администрации Кромского районаот 29 марта 2024 года № 193 «О внесении изменений в постановление администрации Кромского района Орловской области от 1 марта 2019 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области», постановление администрации Кромского районаот 13 августа 2024 года № 589 «О внесении изменений в постановление администрации Кромского района Орловской области от 1 марта 2019 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области», постановление администрации Кромского районаот 2 октября 2024 года № 718 «О внесении изменений в постановление администрации Кромского района Орловской области от 1 марта 2019 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https://adm-krom.ru).

Врио.Главы Кромского района П.А.Дёмин

Приложение

к постановлению

администрации Кромского района

 от 05 мая 2025 г. №340

|  |
| --- |
| **Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области»** |
|  |  |  |  |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кромского района  |
| Соисполнители программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района, отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области |
| Задачи программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Кромы;улучшение водоснабжения населения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Дворовые территории: - ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок; - установка скамеек; - установка урн для мусора; - установка приборов освещения дворовых территорий. Общественные территории городского поселения Кромы :-устройство асфальтового покрытия;-установка ограждения;-установка детских игровых комплексов; - установка скамеек и урн для мусора; - установка приборов освещения. Благоустройство общественной территории пгт. Кромы Орловской области «Укромный парк «Земля вятичей»:-установка беседки, инфостенда, памп-трека;-оборудование велопарковки;-оборудование скейт парка;-установка детских игровых комплексов; - установка скамеек и урн для мусора; - установка приборов освещения. Капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области, в том числе в рамках проекта «Народный бюджет»;Капитальный ремонт участков напорных коллекторов от КНС № 2 и КНС № 5 в пгт.Кромы Кромского района Орловской области;Капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области (3 очередь);Капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области (4 очередь). |
| Срок реализации Программы | 2019-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования программы составляет всего -148707,008 тыс. рублей:-46709,775 тыс. рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий, в том числе в рамках проекта «Народный бюджет»- 13494,155 тыс.рублей (1213,893тыс.рублей обязательства 2020 г) тыс.рублей;-6261,750 тыс.рублей на капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области (2 очередь);-11064,678 тыс.рублей на капитальный ремонт участков системы водоснабжения пгт.Кромы Кромского района Орловской области;-176,650 тыс.рублей на благоустройство мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий, в целях обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;-70000,000 тыс.рублей на благоустройство общественной территории пгт. Кромы Орловской области «Укромный парк «Земля вятичей»;-250,000 тыс.рублей на разработку проектно- сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (3 очередь)»;-250,000 тыс.рублей на разработку проектно- сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков напорных коллекторов от КНС №2 и КНС №5 в пгт. Кромы Кромского района Орловской области»;-500,000 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (4 очередь). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дворовые территории: благоустройство дворовых территорий площадью 29 065,1 кв.м |
| Общественные территории:благоустройство общественных территорий площадью 21 220,25 кв.м.  |
| Водопроводные сети:капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области 12 658 м. |
|  |
| Благоустройство мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий - в количестве 1 |
|  | КНС №2 и КНС №5:капитальный ремонт участков системы водоотведения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области 3000 м. |

**1.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время большая часть дворовых территорий, отдельные наиболее посещаемые общественные территории, объекты жилищно-коммунального хозяйства имеют значительный износ.

 В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Дворовые территории, общественные территории, объекты ЖКХ требуют проведения необходимых работ.

 На текущий момент к ним относятся:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

- оборудование автомобильных парковок;

- капитальный ремонт сети водоснабжения.

Для обеспечения комфортных условий проживания граждан необходимо благоустроить дворовые и общественные территории, капитально отремонтировать сети водоснабжения для подачи качественной воды.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на территории городского поселения Кромы, путем визуального обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства, а также состоянию водопроводных сетей.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории городского поселения Кромы, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки).

В ходе инвентаризации был проведен анализ по следующим показателям:

 -общее количество и площадь дворовых территорий городского поселения: 84/95974 кв.м. соответственно;

- количество и площадь общественных территорий: 34/43006 кв.м. соответственно;

- охват населения с благоустроенными дворовыми территориями составляет 2 900 человек;

- общая протяженность водопроводных сетей пгт.Кромы - 36023,4м. Система водоснабжения на территории городского поселения Кромы действует с 1968 года. Материал трубопровода – чугун. Пропускная способность трубопровода значительно уменьшилась из-за износа, образования многочисленных свищей, порывов. Напорные коллекторы от КНС №2 и КНС №5 в процессе длительной эксплуатации и воздействия агрессивной среды на металлическую трубу имеют повреждения, что негативно сказывается на окружающей среде, следовательно, необходимо провести капитальный ремонт участков напорных коллекторов от КНС №2 и КНС №5 в пгт. Кромы Кромского района Орловской области.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 28,68%;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Кромы - 37,7%;

- доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий – 49,34 %;

- доля износа водопроводных сетей – от 75% до 100%.

17 территорий (приложение 7 к настоящей программе) будут благоустроены при условии дополнительного финансирования программы.

На основании оценки текущего состояния сферы реализации муниципальной программы и предварительного объема финансирования реализации муниципальной программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития городского поселения Кромы.

Основными приоритетными направлениями муниципальной программы по реализации мероприятий по созданию комфортных условий для проживания жителей городского поселения Кромы являются:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий;

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, системы водоснабжения пгт.Кромы;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Кромы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства и ЖКХ на территории городского поселения Кромы.

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- улучшение водоснабжения населения;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс работ:

- по благоустройству 25 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 29 065,1 кв.м.;

 -по благоустройству 16 общественных территорий городского поселения Кромы общей площадью 21 220,25 кв.м.;

 -по капитальному ремонту участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области 12 658 м;

-по капитальному ремонту участков системы водоотведения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области 3000 м.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

 В рамках муниципальной программы планируется благоустройство следующих территорий:

1. дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр ( Далее – Приказ 1042/пр) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе муниципальной программы.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, определялись по результатам проведенной инвентаризации.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

 - установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Адресный перечень территорий приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области».

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, в рамках реализации муниципальной программы предусмотрено трудовое участие граждан и заинтересованных лиц.

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ и не требующих специальной квалификации.

В перечень работ входит:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

При этом работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем софинансируются из областного бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее
20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Решения о трудовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются в протоколе общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома.

Решение о трудовом и финансовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора), и других работ (покраски оборудования, озеленения территории, посадки деревьев, охраны объекта);

- предоставления строительных материалов, техники;

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

2. общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр ( Далее – Приказ 1042/пр) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков ) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области, утвержденными Решением Поселкового Совета народных. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства.

Перечень дворовых и общественных территорий формируется из числа поступивших от граждан, заинтересованных лиц, организаций заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Кромы Кромского равйона Орловской области, утвержденными Решением Поселкового Совета народных депутатов .

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории городского поселения Кромы, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации муниципальной программы, производится общественной комиссией.

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района разрабатывает и утверждает дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий и общественной территории городского поселения Кромы. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу приведен в приложении 6 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области».

Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации, на проведение ремонтных работ и обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий и общественных территорий городского поселения.

Реализация мероприятий муниципальной программы по выполнению работ в части благоустройства дворовых территорий, общественных территорий поселения, подготовки ПСД на капитальный ремонт сети водоснабжения и проведения капитального ремонта осуществляется путем заключения администрацией Кромского района муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района осуществляет:

 -сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по муниципальной программе;

 -корректирует, в случае необходимости, программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

-проводит работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, подлежащие благоустройству;

- осуществляет размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории муниципального образования, с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для

-устанавливает пятилетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета.

- синхронизирует выполнение работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- синхронизирует реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации.

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии,

за исключением случаев:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур

- заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района и Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района обеспечивают реализацию муниципальной программы исходя из ее содержания и осуществляют контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования, осуществляют непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований на финансирование.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрены мероприятия с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, направленные на условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с Условиями о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно приложению 5 к муниципальной программе.

К таким мероприятиям относятся:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха;

- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественные территории.

 Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются

для пользования инвалидами на креслах-колясках, составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.

 Планируются мероприятия по благоустройство мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий, в целях обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, приложение 8 к муниципальной программе.

 Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения Проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Муниципальной программой предусмотрено:

- открытые общественные обсуждения дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей городского поселения Кромы;

 - вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к благоустройству городского поселения Кромы.

Реализацию программы осуществляют участники, которыми являются органы местного самоуправления, население муниципальных образований Кромского района, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

В ходе реализации и по результатам реализации муниципальной программы ежегодно предусмотрена актуализация муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в течение 30 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы, в том числе при внесении изменений.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, населения муниципального образования Орловской области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в денежной форме в рамках действующего законодательства Российской Федерации

Информирование граждан осуществляется через сетевое издание «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https:adm-krom.ru).

Информация о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

5.1. Общие положения.

5.1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) (далее – Порядок дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

5.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 5.1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

 5.2.  Условия аккумулирования и расходования средств

 5.2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, (далее – уполномоченное предприятие).

 5.2.2. Уполномоченное предприятие в течении 5 рабочих дней после официального опубликования утвержденной муниципальной программы заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления [денежных средств](http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/) заинтересованными лицами.

 5.2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет уполномоченного предприятия в течении 5 рабочих дней после заключения Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

 5.2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.

 5.2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Кромского района данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.

 5.2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление в адрес общественной комиссии данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.

 5.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на [выполнение работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 5.2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акта приемки работ (услуг).

5.3.  Контроль за соблюдением условий Порядка

5.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Кромского района в соответствии с бюджетным законодательством.

5.3.2.Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до [31 декабря](http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Финансирование мероприятий в рамках «Народный бюджет», прошедших конкурсный отбор осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в денежной форме в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.3. Объем финансирования программы составляет всего – 148707,008 тыс. рублей:

- 46709,775 тыс. рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий, в том числе в рамках проекта «Народный бюджет» - 13494,155 тыс.рублей ( 1213,893тыс.рублей обязательства 2020 г) тыс.рублей;

-6261,750 тыс.рублей на капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области (2 очередь);

-11064,678 тыс.рублей на капитальный ремонт участков системы водоснабжения пгт.Кромы Кромского района Орловской области;

-176,650 тыс.рублей на благоустройство мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий, в целях обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-70000,000 тыс.рублей на благоустройство общественной территории пгт. Кромы Орловской области «Укромный парк «Земля вятичей»;

-250,000 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (3 очередь);

-250,000 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт участков напорных коллекторов от КНС №2 и КНС №5 в пгт. Кромы Кромского района Орловской области);

-500,000 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (4 очередь).

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**6. Механизмы реализации муниципальной программы**

В целях осуществления организации, проведения, координации и контроля за ходом выполнения муниципальной программы создана общественная комиссия (далее – Комиссия), которая является совещательным органом.

Основными задачами, которые должна решать Комиссия являются:

 - создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами благоустройства городского поселения;

 - определение направлений развития сферы благоустройства дворовых и общественных территорий;

- рассмотрение вопросов и осуществление постоянного контроля по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния, надлежащему обеспечению чистоты, порядка и организации благоустройства, очистки и уборки на территории городского поселения Кромы.

Комиссия для реализации, возложенных на неё задач осуществляет следующие функции:

 - обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения;

 - анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций;

 - организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение;

- рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий и общественных территорий, осуществляет оценку для формирования адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий городского поселения Кромы в рамках реализации муниципальной программы;

- координирует взаимодействие и обеспечение согласованности деятельности администрации Кромского района с жителями, заинтересованными лицами, организациями в сфере благоустройства, организует сбор и обмен информацией между ними;

 - осуществляет контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

- привлекать в случае необходимости экспертов и специалистов для
выполнения консультационных и экспертных работ;

 - взаимодействовать с инициатором обсуждений, представителями средств массовой информации;

 - рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные со сферой благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования городского поселения Кромы;

- запрашивать у органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

 - заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей органов местного самоуправления, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

 -осуществлять регулярные выездные проверки, рейды и иные контрольные мероприятия, в том числе с представителями администрации Кромского района, контролирующих, инспектирующих и правоохранительных органов за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий;

 -составлять акты о выявленных нарушениях строительных норм и правил при выполнении видов работ, определенных проектно–сметной документацией, выдавать предписания об устранении нарушений, устанавливать сроки и порядок устранения выявленных нарушений требований действующего законодательства о благоустройстве, осуществлять фото- и видео - съёмку мест проверок и рейдов, с дальнейшим представлением материалов фото- и видео- съёмки на рассмотрение заседаний Комиссии, направлять указанные документы организациям различных форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям и гражданам;

- делать заключения, рекомендации, предложения по вопросам благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

 - организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи;

оказывать практическую и методическую помощь жителям, заинтересованным лицам, организациям, готовить и направлять им письменные разъяснения по вопросам, отнесённым к её компетенции;

- имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 18 ноября 2021 года № 586 «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда;

-имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой;

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования в порядке, установленном Межведомственной комиссией, установленном данной комиссией.

Срок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, составляет не менее 30 дней.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% состава лиц, входящих в состав Комиссии.

Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом.

**7. Состав основных мероприятий и показатели результативности муниципальной программы**

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

 План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложениях и 4 и 6 к муниципальной программе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Сведения о показателях (индикаторах) к муниципальной** **программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области »** |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Период реализации программы | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | **Благоустройство дворовой территории** |   |   |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий  | 2019-2030 | 25/29065,1 |
|  |  | 2019 | 4/3866 |
|  |  | 2020 | 4/5393 |
|  |  | 2021 | 4/3777 |
|  |  | 2022 | 2/1858,1 |
|  |  | 2023 | 2/2670 |
|  |  | 2024 | 2/2443 |
|  |  | 2025 | 2/3075 |
|  |  | 2026 | 1/1257 |
|  |  | 2027 | 1/2024 |
|  |  | 2028 | 1/1140 |
|  |  | 2029 | 1/840 |
|  |  | 2030 | 1/722 |
|   | **Общественная территория**  |   |   |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 2019-2030 | 16/21220,25 |
|  |  | 2019 | 1/1356 |
|  |  | 2020 | 3/9829 |
|  |  | 2021 | 1/178,75 |
|  |  | 2022 | 2/655,5 |
|  |  | 2023 | 2/1123 |
|  |  | 2024 | 1/700 |
|  |  | 2025 | 1/875 |
|  |  | 2026 | 1/1193 |
|  |  | 2027 | 1/3340 |
|  |  | 2028 | 1/1200 |
|  |  | 2029 | 1/450 |
|  |  | 2030 | 1/320 |
|  | **Капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области**  | 2021-2025 | 3/12658 |
| 3. | Капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области (2 очередь) | 2021 | 1/4159  |
| 4. | Капитальный ремонт участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области | 2022 | 1/5999 |
| 5. | Разработка проектно - сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (3 очередь) | 2023 | 1/2500 |
| 6. | Разработка проектно - сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (4 очередь) | 2024 | 1/2500 |
| 7. | Капитальный ремонт участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (3 очередь) | 2025 | 1/2500 |
|  | **Капитальный ремонт участков системы водоотведения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области**  | 2025 | 1/3000 |
| 8. | Капитальный ремонт участков напорных коллекторов от КНС №2 и КНС №5 в пгт. Кромы Кромского района Орловской области | 2025 | 1/3000 |
| 9. | Благоустройство мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий, в целях обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | 202120242025 | 1/100%1/100%1/100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» |  |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы"**  |
| Наименование | Источник Финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей)2019-2030 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области ", в том числе: | 4898,995 | 17316,878 | 12257,957 | 16424,838 | 75279,553 | 5736,297 | 5825,753 | 5530,165 | 5436,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| благоустройство дворовый и общественных территорий в рамках формирования современной городской среды | Областной бюджет | 003 | 0503 | 010F255550 | 244 | 3167,115 | 2669.557 | 2310,504 | 2399,998 | 2415,064 | 2329,027 | 0,00\* | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Местный бюджет | 003 | 0503 | 010F255550 | 244 | 31,991 | 26.965 | 23,338 | 24,242 | 24,395 | 23,526 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Областной бюджет | 003 | 0409 | 010F255550 | 244 | 1682,890 | 2316,693 | 2324,987 | 2906,560 | 2316,693 | 2816,693 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Местный бюджет | 003 | 0409 | 010F255550 | 244 | 16,999 | 23,401 | 23,485 | 29,360 | 23,401 | 28,451 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Областной бюджет | 003 | 0503 | 010И455550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2842,198 | 2720,463 | 2601,262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 003 | 0503 | 010И455550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,709 | 27,479 | 53,087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 003 | 0503 | 010И4А5550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 003 | 0409 | 010И4SД200 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2754,401 | 2754,401 | 2754,401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 003 | 0409 | 010И4SД200 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,822 | 27,822 | 27,822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Народный бюджет» | Областной бюджет | 003 | 0503 | 0100070140 | 244 |  | 2200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 003 | 0503 | 0100071481 | 244 |  | 7435,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 003 | 0503 | 0100081481 | 244 |  | 1215,483 | 1213,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 003 | 0503 | 0100080140 | 244 |  | 579,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства | 003 | 0503 | 0100080140 | 244 |  | 850,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области (2 очередь) в рамках проекта «Народный бюджет» | Областной бюджет | 003 | 0502 | 0100070140 | 243 |  |  | 2200,000\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 003 | 0502 | 0100080140 | 243 |  |  | 4011,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства | 003 | 0502 | 0100080140 | 243 |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт участков системы водоснабжения пгт.Кромы Кромского района Орловской области | Областной бюджет | 003 | 0502 | 0100072320 | 243 |  |  |  | 10511,400\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 003 | 0502 | 0100082320 | 243 |  |  |  | 553,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий, в целях обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Местный бюджет | 003 | 0503 | 0100081893 | 244 |  |  | 100,000 |  |  | 38,600 | 38,050 |  |  |  |  |  |
| благоустройство общественной территории пгт. Кромы Орловской области «Укромный парк «Земля вятичей | Федеральный бюджет | 003 | 0505 | 771F254240 | 244 |  |  |  |  | 70000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно- сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области(3 очередь) | Местный бюджет | 003 | 0502 | 0100081892 | 243 |  |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно- сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков напорных коллекторов от КНС №2 и КНС №5 в пгт. Кромы Кромского района Орловской области | Местный бюджет | 003 | 0502 | 0100081892 | 243 |  |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно- сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области(4 очередь) | Местный бюджет | 003 | 0505 | 0100081895 | 243 |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |

\* Данный показатель может быть уточнен в связи с получением уведомления о выделении бюджетных ассигнований.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области» |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области»** |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области**  |
| 1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением им возможностей предложений о благоустройстве дворовых территорий | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района | Весь период | Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах благоустройства общественных территорий городского поселения | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД |
| 1.2.Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД, в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района | Весь период | Проведение собраний и принятие решений | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД |
| 1.3.Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района | Весь период | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями |
| 1.4. Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района | Весь период | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий | Работа Общественной комиссии |
| 1.5.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района | Весь период | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | Организация Общественного обсуждения проекта муниципальной программы |
| 1.6. Проведение на сайте Администрации Кромского района обсуждений проекта муниципальной программы, | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | Весь период | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Кромы** **Кромского района Орловской области**  |
| \*2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | Весь период | 1.ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок, 2.обеспечение освещения дворовых территорий, 3.установка скамеек, 4. установка урн для мусора, 5. оборудование детских площадок | Подготовка проектной документации. Прохождение экспертизы проектной документации.Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных ,с добавлением нового материала; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытий асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Устройство оснований под тротуары; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; Устройство лестниц Установка приборов освещения дворовых территорий; Установка скамеек Установка урн для мусора; Установка Детских игровых комплексов. |
| \*\*2.2. Благоустройство общественных территорий | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | Весь период | Устройство покрытий из асфальтобетона. Установка ограждения Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игровых комплексовУстановка светильниковОбустройство клумбУкладка тротуарной плиткиПосадка деревьев и кустарников, посев газонов | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы.Подготовка проектной документации. Прохождение экспертизы проектной документации.Выполнение ремонтных работ по благоустройству общественных территорий. |
| Примечание : \* Перечень дворовых территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. |
| \*\* Перечень общественных территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Кромы

 Кромского района Орловской области»

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализациипрограммы | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области |  | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан; создание доступности городской среды. |
| **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019-2030 году** |
|  |  | 2019 год | 1.пер.Газопроводский, д.10 |
|  |  |  | 2.ул.К.Маркса, д.65А |
|  |  |  | 3.пер.Бобкова, д.14 |
|  |  |  | 4.пер.Бобкова, д.12 |
|  |  | 2020 год | 1.пер.Газопроводский, д.9 |
|  |  |  | 2.ул.Свободы, д.62А |
|  |  |  | 3.пер.Сидельникова, д.20 |
|  |  |  | 4.ул.К.Маркса, д.81 |
|  |  | 2021год | 1.пер.Заводской, д.1 |
|  |  |  | 2.пер.Заводской, д.2 |
|  |  |  | 3.пер.Заводской, д.3 |
|  |  |  | 4.пер.Заводской, д.4 |
|  |  | 2022 год | 1.пер.Козина, д.17 |
|  |  |  | 2.ул.Свободы, д.64 А |
|  |  | 2023 год | 1.ул.30 лет Победы, д.52 |
|  |  |  | 2. ул.Свободы, д.64 |
|  |  | 2024 год | 1.ул. Свободы, д.50,522.ул.Свободы, д.48 |
|  |  | 2025 год | 1.пер.Куренцова, д.42.ул.Свободы, д.69 |
|  |  | 2026 год | 1.пер.Газопроводский, д.11 |
|  |  | 2027 год | 1.пер.Козина, д.19 |
|  |  | 2028 год | 1.ул.Карла Маркса, д.94 |
|  |  | 2029 год | 1.ул.Карла Маркса, д.30 |
|  |  | 2030 год | 1.ул.Пионерская, д.8а |
| 2.Благоустройство общественных территорий | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 2019-2030гг. | Улучшение внешнего облика и санитарного состояния территории общего пользования;создание благоприятных условий для отдыха;создание доступной городской среды. |
| **Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2030 году** |
|  |  | 2019 год | 1.ул.Свободы (парк культуры и отдыха) |
|  |  | 2020 год | 1.пл.Освобождения с зоной отдыха2.пл.Освобождения (с зоной отдыха) 1 этап (в рамках проекта «Народный бюджет»3.пл.Освобождения (с зоной отдыха) 2 этап (в рамках проекта «Народный бюджет» |
|  |  | 2021 год | 1.пер. Пушкарский (в районе стадиона) |
|  |  | 2022 год | 1.Благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.К.Маркса (тротуар в районе моста через р.Недна);2.Благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.25 Октября(тротуар в районе стадиона) |
|  |  | 1. год
 | 1.Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, пер.Газопроводский д.9-102.Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.К.Маркса, в районе д.1  |
|  |  | 1. год
 | 1.Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.Карла Маркса, д.87-95 |
|  |  | 1. год
 | 1.Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.Свободы, д.64,69 |
|  |  | 1. год
 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.25 Октября (в районе автостанции) |
|  |  | 1. год
 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, пл.Освобождения (в районе «Аллея ветеранов») |
|  |  | 1. год
 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, пер.Куренцова (в районе д.2) |
|  |  | 1. год
 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, ул.Карла Маркса (коттеджный поселок) |
|  |  | 1. год
 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт.Кромы, пер.Куренцова (за магазином «Красное/белое») |
| **Капитальный ремонт участков системы водоснабжения и водоотведения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области** |
| 3.Капитальный ремонт участков системы водоснабжения и водоотведения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области  |  | 1. -2025 годы
 | 1.Капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области-2 этап (в рамках проекта «Народный бюджет»);2.Капитальный ремонт участков системы водоснабжения пгт.Кромы Кромского района Орловской области3. Разработка проектно - сметной документации по объекту «Капитальный ремонта участков системы водоснабжения пгт. Кромы Кромского района Орловской области (3 и 4 очереди);4.Капитальный ремонт участков напорных коллекторов от КНС №2 и КНС №5 в пгт. Кромы Кромского района Орловской области. |
| 4.Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Кромского района Орловской области | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 2019-2030 годы | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Кромы, утвержденными Решением Кромского поселкового Совета народных депутатов от 21.06.2022г. №7-5ПС. |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Кромского района Орловской области. |
| №п/п | Наименование | Адрес местонахождения |
| 1. | магазин, (ИП Касьянов) | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.3 |
| 2. | магазин (ИП Козорезова) | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.3 |
| 3. | магазин (ИП Висягин) | пгт.Кромы, ул. 25 Октября д.24а |
| 4. | ООО «Тепломир» | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.7 |
| 5. | МКП КР ОО «Кромской Акваснаб» | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.7 |
| 6. | ООО «Кромской жилкомсервис» | пгт.Кромы, ул.К.Маркса д.7 |
| 4.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения по соглашению с администрацией Кромского района Орловской области | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 2019-2030 годы | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Кромы утвержденными Кромским поселковым Советом народных депутатов от 21.06.2022г. №7-5ПС. |
| **Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве** **(адресный перечень частных домовладений)** |
| №п/п | ФИО собственника домовладения | Адрес индивидуального жилого дома |
| 1. | Черепова Наталья Викторовна  | пгт.Кромы,ул.К.Маркса, д.210 |
| 2. | Посашков Денис Николаевич | пгт.Кромы,ул.Маяковского, д.9 |
| 3. | Батурина Наталья Валерьевна | пгт.Кромы, ул.8 Марта, д.3 |
| 4. | Ажищев Владимир Федорович | пгт.Кромы,ул.Свободы, д.1 |
| 5. | Котова Ирина Сергеевна | пгт.Кромы,ул.Володарского, д.5 |
| 6. | Манохина Людмила Ивановна | пгт.Кромы,ул.Тургенева, д.29 |
| 7. | Толпекина Елена Владимировна | пгт.Кромы,ул.Бунина, д.17 |
| 4.Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы  | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области  |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы. |
| 4.1.Трудовое участие заинтересованных лиц (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев) | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории городского поселения Кромы. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

 на территории городского поселения Кромы

 Кромского района Орловской области»

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы» должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011. Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения соответствовать требованиям Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее-Мероприятия).

Мероприятия должны обеспечить повышение комфортности проживания граждан (с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения).

На дворовых и общественных территориях должно быть размещено оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Общественные территории должны быть обеспечены дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Кромы

 Кромского района Орловской области»

|  |
| --- |
| **План реализации мероприятий,****инициированных гражданами в рамках проекта «Народный бюджет»,****муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области»** |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем бюджетных ассигнований(тыс.руб.) | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Благоустройство общественной территории по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт. Кромы, пл.Освобождения(с зоной отдыха) 1 этап.  | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 3629,050 | 2020 | Повышение гражданской активности населения, организация и вовлечение общественности в реализацию мероприятий по благоустройству территорий; положительное эмоциональное восприятие поселка; создание точек притяжения пешеходных потоков за счет привлекательности внешнего вида территории; значительное пополнение досуговой среды поселка; прямой вклад в экономику. | Восстановление существующих объектов с целью повышения культуры поведения жителей, бережного отношения к элементам благоустройства, привлечения жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию территорий, повышения уровня качества проживания граждан. |
| Благоустройствообщественной территории по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт. Кромы, пл.Освобождения (с зоной отдыха) 2 этап.  | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 8651,212 | 2020 | Повышение гражданской активности населения, организация и вовлечение общественности в реализацию мероприятий по благоустройству территорий; положительное эмоциональное восприятие поселка; создание точек притяжения пешеходных потоков за счет привлекательности внешнего вида территории; значительное пополнение досуговой среды поселка; прямой вклад в экономику. | Восстановление существующих объектов с целью повышения культуры поведения жителей, бережного отношения к элементам благоустройства, привлечения жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию территорий, повышения уровня качества проживания граждан. |
| Капитальный ремонт участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области (2 очередь) | Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области | 6261,750 | 2021 | Повышение гражданской активности населения, организация и вовлечение общественности в реализацию мероприятий по капитальному ремонту участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области, положительное эмоциональное восприятие поселка ; прямой вклад в экономику. | Капитальный ремонт существующих участков системы водоснабжения в пгт.Кромы Кромского района Орловской области, повышения уровня качества проживания граждан. |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Кромы

 Кромского района Орловской области»

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству с учётом дальнейшего финансирования программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Прогнозируемый год благоустройства |
| 1 | ул.Карла Маркса, д.85, д.85 А | 2031 |
| 2 | ул.Карла Маркса, д. 83 | 2032 |
| 3 | пер.Заводской, д.3А | 2033 |
| 4 | пер.Бубнова, д.24 | 2034 |
| 5 | ул.Карла Маркса, д.26 | 2035 |
| 6 | пер.Газопроводский, д.4 | 2036 |
| 7 | ул.Свободы, д.62 | 2037 |
| 8 | пер.Бобкова, д.17 | 2038 |
| 9 | ул.25 Октября, д.36А | 2039 |
| 10 | пер.Куренцова, д.2 | 2040 |
| 11 | ул.Карла Маркса, д.93 | 2041 |
| 12 | ул.Карла Маркса, д.90 | 2042 |
| 13 | пер.Бобкова, д.17А | 2043 |
| 14 | пер.Куренцова, д.6 | 2044 |
| 15 | пер.Куренцова, д.5 | 2045 |
| 16 | ул.Свободы, д.56 | 2046 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

 на территории городского поселения Кромы

 Кромского района Орловской области»

Мероприятия по благоустройству мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий, в целях обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по благоустройству мест общего пользования многоквартирных жилых домов, дворовых и общественных территорий, в целях обеспечения доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляемые на территории городского поселения Кромы, выполняются для повышения комфортности проживания граждан (с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения).

Отдел по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области.

Завизировали:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Клеванова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Кузнецов «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Ишмулова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е.Юдин «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Исполнитель:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Усикова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.