РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРОМСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» февраля   2026 года                                                                                    № 2
с.Короськово

О мероприятиях на период прохождения весеннего половодья и паводка на территории Короськовского сельского поселения на 2026 год

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-Фз «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», с целью недопущения аварий и инцидентов на гидротехническом сооружении (далее-ГТС), обеспечения защиты населения,  в период прохождения весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения, администрация Короськовского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить мероприятия по обеспечению защиты населенных пунктов, хозяйственных объектов и обеспечению безопасности населения на территории Короськовского сельского поселения в период весеннего половодья и паводка 2026 года. (Приложение № 1).
2.  Создать комиссию для обследования состояния ГТС в составе 4-х человек. (Приложение № 2).
3. Утвердить состав оперативных групп, ответственных за организацию и проведение безаварийного пропуска паводковых вод, на территории сельского поселения (Приложение № 3).

4.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https:/adm-krom.ru).        

Глава сельского поселения                                                          А.А.Савостиков
Приложение 1

к постановлению администрации

Короськовского сельского поселения 

от 09.02.2026 г. № 2
МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению защиты населенных пунктов, хозяйственных объектов и обеспечению безопасности населения на территории Короськовского сельского поселения в период весеннего половодья и паводка 2026 года

	№ 

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный 

за исполнение
	Дата

 исполнения

	1.
	Уточнить места возможного затопления
	Оперативная группа 
	с 20.02.2026 по 25.02.2026

	2.
	Разработать план эвакуации населения из зон возможного затопления
	Оперативная группа 
	12.02.2026

	3.
	Определить необходимое количество транспортных средств, предназначенных для эвакуации 
	Оперативная группа 
	12.02.2026

	4.
	Определить места переправ. На опасных местах выставить предупреждающие  знаки
	Оперативная группа 
	февраль-март

	5.
	Организовать дежурство во время весеннего паводка
	Оперативная группа 
	март

	6.
	Выявить хронических больных, беременных для заблаговременной их госпитализации
	зав.Короськовским 

ФАП,

зав. Макеевским ФАП
	до 20.02.2026

	7.
	До начала паводка провести занятия в МБОУ КР ОО «Короськовская СОШ» и технике безопасности во время весеннего паводка
	Директор школы
	до 20.02.2026

	8.
	После схода паводка произвести уборку мусора
	Глава сельского поселения
	март-

апрель 2026


Приложение  2
к постановлению администрации

Короськовского сельского поселения 

от 09.02.2026 г. № 2
СОСТАВ

комиссии для обследования состояния ГТС

на территории Короськовского сельского поселения

1.  Савостиков А.А. - глава сельского поселения, председатель комиссии.
2.  Багрова  Т.А. – ведущий специалист администрации, ответственный за безопасность ГТС на территории сельского поселения, зам.председателя.
Члены комиссии:

1.  Ададуров  И.С.–  руководитель  ООО « Макеево».
     2.  Чистяков  А.И.  -  житель  с.Короськово.
Приложение  3
к постановлению администрации

Короськовского сельского поселения 

от 09.02.2026 г. № 2
СОСТАВ

оперативных групп, ответственных за организацию и проведение безаварийного 

пропуска паводковых вод, на территории сельского поселения

1. с.Короськово –Балашов  А.И. – житель с.Короськово

                         Савостиков С.А.- житель с.Короськово

2. д. Макеево -  Павалаки А.И.  –  директор  ОАО « Орелрыбхоз»
                       Кузнецов В.С. – житель д.Макеево 
3. д.Заречье     – Каравайкин  А.В. –  житель  д.Заречье 
                       Сенин  И.В. – житель д.Заречье 
