**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КРОМСКОГО РАЙОНА**

**ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.01.2023 г. № 3

д. Стрелецкая

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»

В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать), разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кромского района в сети Интернет на страничке Стрелецкого сельского поселения.

3. Считать утратившими силу:

- Постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 26.02.2019 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»;

- Постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 29.11.2019 г. № 95 «О внесении изменений в постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 26 февраля 2019 года № 21 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»;

- Постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 05.08.2020 г. № 30 «О внесении изменений в постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 26 февраля 2019 года № 21 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»;

- Постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 30.08.2021 г. № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 26 февраля 2019 года № 21 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»;

- Постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 11.01.2022 г. № 1 «О внесении изменений в постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 26 февраля 2019 года № 21 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Д. Чеботарев

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению  администрации Стрелецкого сельского поселения  от 11.01. 2023 года № 3 | | |
| **Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»** | | | | |
|  |  | |  |  |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | | |
| Основание для разработки Программы | Преобразование приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Стрелецкого сельского поселения | | | |
| Соисполнители программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района | | | |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | | |
| Задачи программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Стрелецкого сельского поселения. | | | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **Дворовые территории:**  - Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок; - Установка скамеек; - Установка урн для мусора; - Установка приборов освещения дворовых территорий.  **Общественные территории:**  **-** Установка плиточного покрытия;  - Установка ограждения;  - Установка детского игрового оборудования;  - Установка скамеек, урн для мусора. | | | |
| Срок реализации Программы | 2018-2025 годы | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования программы составляет  9318,15864 тыс. рублей, в т. ч. 1889,97884 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий и  7428,17980 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **Дворовые территории:** | | | |
| Благоустройство дворовых территорий площадью 3600 кв. м.  **Общественные территории:** Благоустройство общественных территорий площадью 1500 кв. м. | | | |

1**.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в Стрелецком сельском поселении**

В настоящее время большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ.

В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Дворовые территории и общественные территории требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

- оборудование автомобильных парковок.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Для определения комплекса проблем подлежащих программному решению проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на территории Стрелецкого сельского поселения, путем визуального обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории Стрелецкого сельского поселения, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки).

В ходе инвентаризации был проведен анализ по следующим показателям:

-общее количество и площадь дворовых территорий Стрелецкого сельского поселения: 7/3600кв.м. соответственно;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий: 7/3600кв.м. соответственно;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 500 чел.

- общее количество и площадь общественных территорий Стрелецкого сельского поселения: 6/1500 кв.м. соответственно;

- количество и площадь благоустроенных общественных территорий: 3/750 кв.м. соответственно

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 100 %;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Стрелецкого сельского поселения - 100%;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 50 %.

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень общего благоустройства территорий Стрелецкого сельского поселения.

На основании оценки текущего состояния сферы благоустройства Стрелецкого сельского поселения и предварительного объема финансирования реализации муниципальной программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

**2. Приоритеты муниципальной политики благоустройства**

**территории** **Стрелецкого сельского поселения,**

**цели и задачи муниципальной программы.**

Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития Стрелецкого сельского поселения.

Муниципальная программа разработана в связи с преобразованием приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основными приоритетными направлениями муниципальной программы по реализации мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения являются:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий;

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Стрелецкого сельского поселения.

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс работ:

- по благоустройству 7 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3600 кв.м.;

- по благоустройству 6 общественных территорий Стрелецкого сельского поселения общей площадью 1500 кв.м.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы планируется благоустройство следующих территорий:

1. Дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр ( Далее – Приказ 711/пр) «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе муниципальной программы.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, определялись по результатам проведенной инвентаризации.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, в рамках реализации муниципальной программы предусмотрено трудовое участие граждан и заинтересованных лиц.

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ и не требующих специальной квалификации.

В перечень работ входит:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Муниципальной программой предусмотрено финансовое участие граждан, заинтересованных лиц и организаций в размере 5% в рамках дополнительного перечня работ.

2. Общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр ( Далее – Приказ 711/пр) «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов».

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

Отбор общественных и дворовых территорий Стрелецкого сельского поселения, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации муниципальной программы производится общественной комиссией.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области».

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района разрабатывает и утверждает дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий Стрелецкого сельского поселения.

Администрация Стрелецкого сельского поселения, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации, на проведение ремонтных работ и обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий Стрелецкого сельского поселения.

Реализация мероприятий муниципальной программы по выполнению работ в части благоустройства дворовых территорий и общественных территорий поселения осуществляется путем заключения администрацией Стрелецкого сельского поселения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, администрация Стрелецкого сельского поселения осуществляет:

-сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по муниципальной программе;

-корректирует, в случае необходимости, программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы.

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района обеспечивает реализацию муниципальной программы исходя из ее содержания и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования, осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований на финансирование.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрены мероприятия с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, направленные на условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с Условиями о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно приложению 5 к муниципальной программе.

К таким мероприятиям относятся:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха;

- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественные территории.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках, составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения Проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Муниципальной программой предусмотрено:

- открытые общественные обсуждения дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей Стрелецкого сельского поселения;

- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к благоустройству Стрелецкого сельского поселения.

Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации Кромского района на страничке Стрелецкого сельского поселения.

Информация о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

5.1. Общие положения.

5.1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) (далее – Порядок дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

5.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5.1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

5.2.  Условия аккумулирования и расходования средств

5.2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, уполномоченных администрацией Стрелецкого сельского поселения на основании постановления администрации Стрелецкого сельского поселения (далее – уполномоченное предприятие).

5.2.2. Уполномоченное предприятие в течении 5 рабочих дней после официального опубликования утвержденной муниципальной программы заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления [денежных средств](http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/) заинтересованными лицами.

5.2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет уполномоченного предприятия в течении 5 рабочих дней после заключения Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

5.2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

5.2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Кромского района на страничке Стрелецкого сельского поселения данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.

5.2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление в адрес общественной комиссии данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству.

5.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на [выполнение работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

5.2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акта приемки работ (услуг).

5.3.  Контроль за соблюдением условий порядка

5.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Стрелецкого сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

5.3.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до [31 декабря](http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены

в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**6. Механизмы реализации муниципальной программы**

В целях осуществления организации, проведения, координации и контроля за ходом выполнения муниципальной программы создана общественная комиссия, которая утверждена постановлением администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области от 04.09.2017 г. № 185 «О мерах по реализации на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» (далее – Комиссия), которая является совещательным органом.

Основными задачами, которые должна решать Комиссия являются:

- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами благоустройства сельского поселения;

- определение направлений развития сферы благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

- рассмотрение вопросов и осуществление постоянного контроля по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния, надлежащему обеспечению чистоты, порядка и организации благоустройства, очистки и уборки на территории Стрелецкого сельского поселения.

Комиссия для реализации, возложенных на неё задач осуществляет следующие функции:

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения;

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций;

- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение;

- рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий и общественных территорий, осуществляет оценку для формирования адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Стрелецкого сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы;

- координирует взаимодействие и обеспечение согласованности деятельности администрации Стрелецкого сельского поселения с жителями, заинтересованными лицами, организациями в сфере благоустройства, организует сбор и обмен информацией между ними;

- осуществляет контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

- привлекать в случае необходимости экспертов и специалистов для  
выполнения консультационных и экспертных работ;

- взаимодействовать с инициатором обсуждений, представителями средств массовой информации;

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные со сферой благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования Стрелецкого сельского поселения;

- запрашивать у органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей органов местного самоуправления, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

-осуществлять регулярные выездные проверки, рейды и иные контрольные мероприятия, в том числе с представителями администрации Стрелецкого сельского поселения, контролирующих, инспектирующих и правоохранительных органов за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий;

-составлять акты о выявленных нарушениях строительных норм и правил при выполнении видов работ, определенных проектно – сметной документацией, выдавать предписания об устранении нарушений, устанавливать сроки и порядок устранения выявленных нарушений требований действующего законодательства о благоустройстве, осуществлять фото- и видео - съёмку мест проверок и рейдов, с дальнейшим представлением материалов фото- и видео- съёмки на рассмотрение заседаний Комиссии, направлять указанные документы организациям различных форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям и гражданам;

- делать заключения, рекомендации, предложения по вопросам благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи;

- оказывать практическую и методическую помощь жителям, заинтересованным лицам, организациям, готовить и направлять им письменные разъяснения по вопросам, отнесённым к её компетенции.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% состава лиц, входящих в состав Комиссии.

Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом.

**7. Состав основных мероприятий и показатели результативности муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» | | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Сведения о показателях (индикаторах) к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»** | | | | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| № | Наименование показателя (индикатора) | | единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | **Благоустройство территорий** | |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | | единица/  кв.м | 7/3600 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | | единица/  кв.м | 6 / 1500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» | | | | | | | | |  |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Источник Финансирования | Код бюджетной классификации | | | | |  | Объемы бюджетных ассигнований (.рублей)  2018-2025 | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО | | | | | | | 1298497,35 | 1730833,6 | 1773162,49\* | 846402,21\* | 871914,9\* | 871278,13\* | 963034,98\* | 963034,98\* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области на 2018-2025 годы" | Федеральный бюджет | 003 | 0503 | 010F255550 | | 244 | 781831,27 | 1127299,40 | 925587,24\* | 829558,81\* | 854563,79\* | 853939,70\* | 943925,50\* | 943925,50\* |
| Областной бюджет | 003 | 0503 | 010F255550 | | 244 | 7897,29 | 11386,86 | 9349,37\* | 8379,38\* | 8631,96\* | 8625,65\* | 9534,60\* | 9534,60\* |
| 003 | 0409 | ПГ00073180 | | 244 | 494546,18 | 574839,40\* | 820593,26\* |  |  |  |  |  |
| Бюджет Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 003 | 0503 | 010F255550 | | 244 | 7989,55 | 11501,888\* | 9443,80\* | 8464,02\* | 8719,15\* | 8712,78\* | 9574,88\* | 9574,88\* |
| 003 | 0409 | ПГ00083180 | | 244 | 4995,42 | 5806,46\* | 8288,82\* |  |  |  |  |  |

\* Данный показатель может быть уточнен в связи с получением уведомления о выделении бюджетных ассигнований.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | Приложение 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» | |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»** | | | | | | | | |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| **Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области** | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением им возможностей предложений о благоустройстве дворовых территорий | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Весь период | | Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах благоустройства сельского поселения | | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД |
| 1.2.Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД, в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кромского района | | Весь период | | Проведение собраний и принятие решений | | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД |
| 1.3.Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Весь период | | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями |
| 1.4. Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Весь период | | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий | | Работа Общественной комиссии |
| 1.5.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Весь период | | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | | Организация Общественного обсуждения проекта муниципальной программы |
| 1.6. Проведение на сайте Администрации Кромского района обсуждений проекта муниципальной программы, | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Весь период | | Учет мнения жителей, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Стрелецкого сельского поселения**  **Кромского района Орловской области** | | | | | | | | |
| \*2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | | Весь период | | | | 1.ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок, 2.обеспечение освещения дворовых территорий, 3.установка скамеек, 4. установка урн для мусора, 5. оборудование детских площадок | Подготовка проектной документации. Прохождение экспертизы проектной документации.  Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных ,с добавлением нового материала; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытий асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Устройство оснований под тротуары; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; Устройство лестниц Установка приборов освещения дворовых территорий; Установка скамеек Установка урн для мусора; Установка Детских игровых комплексов. |
| \*\*2.2. Благоустройство общественных территорий | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кромского района | | Весь период | | | | Устройство покрытий из асфальтобетона. Установка ограждения Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игровых комплексов | Установка металлического огражденияУстановка скамеек Установка урн для мусора Установка детских игровых комплексов |
| Примечание : \* Перечень дворовых территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. | | | | | | | | |
| \*\* Перечень общественных территорий будет сформирован после проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проведения отбора дворовых территорий по предоставленным заявкам. | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Стрелецкого сельского поселения

Кромского района Орловской области»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Период реализации  программы | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области |  | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан; создание доступности городской среды. |
| **Адресный перечень дворовых территорий благоустроенных в 2018-2025 году** | | | | |
|  | |  | 2018 год | д. Черкасская, д. 317 |
|  | |  |  | д. Черкасская, д. 318-319 |
|  | |  | 2019 год | 1. п. Новочеркасский д. 11 |
|  | |  |  | 2. п. Новочеркасский д. 12 |
|  | |  |  | 3. п. Новочеркасский д. 13 |
|  | |  | 2020 год | 1. п. Новочеркасский д. 14 |
|  | |  |  | 2. д. Черкасская д. 96 |
|  | |  | 2021 год |  |
|  | |  | 2022 год |  |
|  | |  | 2023 год |  |
|  | |  | 2024 год |  |
|  | |  | 2025 год |  |
|  | |  |  |  |
| 2.Благоустройство общественных территорий | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 2018-2025г. | Улучшение внешнего облика и санитарного состояния территории общего пользования;  создание благоприятных условий для отдыха;  создание доступной городской среды. |
| **Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году** | | | | |
|  | |  | 2018 год |  |
|  | |  | 2019 год |  |
|  | |  | 2020год | Общественная территория по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Стрелецкая, в районе д. 73 |
|  | |  | 2021 год | Общественная территория в районе Рассыльского СДК |
|  | |  | 2022 год | Общественная территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, Стрелецкое сельское поселение, д. Черкасская (в районе д. 254) |
|  | |  | 2023 год | Общественная территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Черкасская, в районе д. 317-319 |
|  | |  | 2024 год | Общественная территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Черкасская (в районе Черкасского СДК) |
|  | |  | 2025 год | Общественная территория в районе администрации Стрелецкого сельского поселения по адресу: Орловская область, Кромской район, Стрелецкое с/п, д. Стрелецкая |
| 3.Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 2018-2025 годы | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Правилами благоустройства Стрелецкого сельского поселения, утвержденными Решением Стрелецкого сельского Совета народных депутатов от 14.06.2022г. №11-1 сс. |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области. | | | | |
| №п/п | Наименование | | Адрес местонахождения | |
| 1. |  | |  | |
| 2. |  | |  | |
| 4.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения по соглашению с администрацией Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 2018-2025 годы | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Стрелецкого сельского поселения, утвержденными Решением Стрелецкого сельского Совета народных депутатов от 14.06.2022г. №11-1 сс. |
| **Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве**  **(адресный перечень частных домовладений)** | | | | |
| №п/п | ФИО собственника домовладения | | Адрес индивидуального жилого дома | |
| 1. |  | |  | |
| 2. |  | |  | |
| 3. |  | |  | |
| 4.Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения | | Правилами благоустройства Стрелецкого сельского поселения, утвержденными Решением Стрелецкого сельского Совета народных депутатов от 14.06.2022г. №11-1 сс. |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения. |
| 4.1.Трудовое участие заинтересованных лиц (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев) | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Стрелецкого сельского поселения

Кромского района Орловской области»

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения соответствовать требованиям Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее-Мероприятия).

Мероприятия должны обеспечить повышение комфортности проживания граждан (с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения).

На дворовых и общественных территориях должно быть размещено оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Общественные территории должны быть обеспечены дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.