РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРОМСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2026г.                                                                                          № 43
Об утверждении Плана-графика мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Красниковского сельского поселения на 2026-2027 годы

В целях недопущения дальнейшего распространения борщевика Сосновского на территории Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области:

1. Утвердить План-график мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Красниковского сельского поселения на 2026-2027 годы, согласно Приложения.
2. Рекомендовать землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме

выполнять мероприятия Плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https://adm-krom.ru)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Красниковского 

сельского поселения                                                          Е.А. Еременко
Приложение 
к Постановлению администрации
 Красниковского сельского поселения
от 15.07.2026г.№43 

План-график
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
на территории Красниковского сельского поселения
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ответственные за проведение

	1
	Проведение в каждом населенном пункте собраний граждан с вручением памяток об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости его своевременного скашивания или применения других методов уничтожения
	май
	Администрация Красниковского
сельского поселения

	2
	Организовать мероприятия по обследованию земельных участков с целью выявления мест локализации зарослей борщевика Сосновского и определение занимаемых им площадей
	май
	Администрация Красниковского

 сельского поселения

	3
	Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций по уничтожению семян борщевика
 в период их созревания
	май
	Администрация Красниковского сельского поселения

	4
	Проведение мероприятий по организации многократного (не менее 2-х раз в месяц) скашивания наземной зеленой массы до цветения борщевика Сосновского в целях истощения растений и срезке верхней части до10 см стеблекорня для уничтожения почек возобновления
	май-август
	Администрация Красниковского
сельского поселения

	5
	Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости проведения своевременного скашивания или применения других методов уничтожения борщевика через средства массовой информации
	в течение всего года
	Администрация Красниковского
сельского поселения

	6.
	Анализ финансовых возможностей бюджета поселения в борьбе с борщевиком Сосновского, включение мероприятий в план-график товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	Конец финансового года

 
	Бухгалтер администрации Красниковского сельского 
поселения 

	7.
	Осуществление   муниципального    контроля    на   земельных    участках, заросших борщевиком   Сосновского, находящихся    в частной   собственности    и (или) аренде     в    части   соблюдения   правил благоустройства населенных пунктов поселения : д.Рассоховец, с. Красниково, д. Гугнявка, д. Пузеево, д. Шепелево, д. Жирятино, с. Топково, д. Неживка.
 
	2026-2027
	Администрация Красниковского
сельского поселения


 

