**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРОМСКОЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТОМЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» апреля 2022 года № 9

# [Об утверждении Порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения](http://internet.garant.ru/document/redirect/403777828/0)

В соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, в полном объеме,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия администрацией Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской области решений об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

 2. Опубликовать (обнародовать), разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кромского района.

Глава сельского поселения Т.Н. Клиндухова

Приложение
к [постановлению](#sub_0)
администрации Гостомльского

сельского поселения Кромского района

Орловской области
от 22 апреля 2022 г. № 9

# Порядокпринятия администрацией Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской области решений об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность

#  его исполнения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия администрацией Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской области в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ, далее - Порядок) решений об изменении , по соглашению сторон контракта, существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения (далее - решение об изменении существенных условий контракта).

2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в [Федеральном законе](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0) №44-ФЗ.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на закупки муниципальных заказчиков Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской области, муниципальных казенных учреждений, иных юридических лиц в случаях, установленных [статьей 15](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/15) Федерального закона №44-ФЗ.

4. Решение об изменении существенных условий контракта принимается при наличии следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2023 года;

2) при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений [частей 1.3-1.6 статьи 95](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/95103) Федерального закона№44-ФЗ.

5. Решение об изменении существенных условий контракта принимается в форме распоряжения администрации Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской области (далее - Распоряжение).

6. Проект Распоряжения разрабатывается органом местного самоуправления Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской области, являющегося главным распорядителем средств бюджета, направленного на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее - уполномоченный орган) на основании следующих документов:

1) уведомления стороны контракта, предусмотренного условиями контракта и положениями [Гражданского кодекса](http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0) Российской Федерации, о невозможности исполнения контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств;

2) согласия сторон контракта на изменение его существенных условий в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона №44-ФЗ;

3) обоснования изменения существенных условий контракта;

4) проекта дополнительного соглашения к контракту, включающего изменение существенных условий контракта в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона №44-ФЗ;

5) копии контракта, подлежащего изменению;

6) информации об исполненных сторонами контракта обязательствах;

7) информации об остатках лимитов бюджетных обязательств по соответствующей целевой статье расходов на текущую дату.

7. При необходимости изменения существенных условий контрактов , заключенных муниципальными заказчиками, муниципальными казенными учреждениями, иными юридическими лицами в случаях, установленных [статьей 15](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/15) Федерального закона №44-ФЗ, такие юридические лица подготавливают и направляют документы, указанные в [пункте 6](#sub_106) настоящего Порядка (далее - документы) в уполномоченный орган.

8. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение документов, направленных в соответствии с [пунктом 7](#sub_107) настоящего Порядка, и в случае их комплектности и соблюдения условий, установленных [пунктом 4](#sub_104) настоящего Порядка, обеспечивает разработку проекта Распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов.

В случае некомплектности представленных документов и (или) несоблюдения условий, установленных [пунктом 4](#sub_104) настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, указанный в [абзаце первом](#sub_108) настоящего пункта, возвращает документы с указанием причин возврата.

9. В прилагаемой к проекту Распоряжения пояснительной записке указываются:

1) информация о муниципальном контракте и его существенных условиях;

2) предложение об изменении существенных условий контракта;

3) обоснование изменения существенных условий контракта (с приложением документов, подтверждающих содержащиеся в обосновании обстоятельства).

10. Распоряжение администрации Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской области об изменении существенных условий контракта принимается в порядке, установленным Регламентом работы администрации.