Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, реализуемых и намечаемых к реализации на территории

Кромского района

| № п/п | Наименование инвестора, проекта | Годы реализации | Стоимость проекта (млн руб.) | Реализация по годам: |  |  |  |  | Источники финансирования | Уровень проработки | Конкретные результаты реализации, численность работников вновь созданных рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 2024 года включите-льно | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | ООО «Мираторг- Орел» строительство складского комплекса по хранению картофеля в с.Бельдяжки мощностью 81 000 тонн | 2024-2025 | 1 100 | 650 | 450 |  | - | - | Собственные, заемные средства |  | Складской комплекс подразумевает хранение 81 тыс.тонн картофеля, в том числе 68 тыс.тонн – хранение продуктового картофеля, 13 тыс.тонн – семенного. Планируется создание 27 рабочих мест. Сумма планируемого к уплате в бюджет НДФЛ – 2,5 млн.руб. в год, |
| 2. | ООО «Мираторг-Курск» Очистные сооружения – 4 этап строительства комбикормового предприятия в Кромском районе Орловской области | 2023-2024 | 109,25 | 109,25 | - | - | - | - | заемные средства |  | Новое строительство очистных сооружений. Создание 5 рабочих мест. Сумма планируемого к уплате в бюджет НДФЛ – 500 тыс.руб. в год |
| 3. | ООО «Мираторг-Курск» Баковое хозяйство – 5 этап строительства комби-кормового предприятия в Кромском районе Орлов-ской области | 2024-2025 | 195,88 | 129,28 | 66,60 | - | - | - | заемные средства |  | Строительство мощностей по хранению масла комбикормового предприятия. Создание рабочих мест не планируется |
| 4. | ООО «Мираторг-Курск» Объекты инфраструктуры – 6 этап строительства комбикормового предприятия в Кромском районе Орловской области | 2024-2025 | 99,85 | 47,93 | 51,92 | - | - | - | заемные средства |  | Строительство объектов инфраструктуры комбикормового предприятия. Создание рабочих мест не планируется |
| 5. | ООО «Мираторг-Курск» 7 этап строительства комбикормового предприятия в Кромском районе Орловской области. Увеличение объема хранения сырья 15000 тонн | 2024-2025 | 407,27 | 52,95 | 354,32 | - | - | - | заемные средства |  | Строительство дополнительных мощностей для хранения сырья комбикормового предприятия. Создание 10 рабочих мест. Сумма планируемого к уплате в бюджет НДФЛ – 900 тыс.руб. в год |
| 6. | ООО «Автопорт» Строительство и эксплуатация энергозави-симого регионального комплекса «Автопорт «Кромская окружная 409 км. ООО «Техтранссервис» ( реализация приостановлена) | 2015-2030 | 627,0 | 29,3 | 0 | 0 | 64,5 | 92,5 | Собственные/ заемные | В 2017 году проведены работы с рекультивацией плодородного слоя, под-готовлена площадка для выравнивания участка относительно трассы М2 Крым и строительства примыкания участка к трассе М2. В 1 полугодии 2018 года приобретен земельный участок площадью 41 га стоимостью 4,1 млн.руб. Проведены работы по согласованию строительства энергосети к объекту на расстояние 4,3 км. Завершены работы по строительству энергосети. Линия ЛЭП 10 кВт запущена на земельном участке, в 2021 - 2022 ,2023,2024 годах реализация проекта приостановлена по причине уменьшения транспортного потока грузопотока на федеральной трассе ,а также в связи с удорожанием строительных материалов. Требуется корректировка проектно – сметных документов. | Проект предполагает создание новых 150 основных рабочих мест плюс дополнительные. Только за время течения проекта, включая его инвестиционную стадию, в бюджеты различных уровней поступит в качестве налогов от деятельности Комплекса 115,7 млн. руб. Численность работающих в настоящее время – 2 чел., сумма земельного налога, уплаченного в местный бюджет в 2024 году, составляет 104564 руб., НДФЛ – 24374 руб. |

Руководитель ____________________________                        подпись

Дата _________