РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРОМСКОЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2026 г.                                                                                      № 44

с. Кривчиково

Об утверждении Плана-графика мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Кривчиковского сельского поселения на 2026-2027 годы

 В целях недопущения дальнейшего распространения борщевика Сосновского на территории Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области:

1. Утвердить План-график мероприятий по борьбе с борщевиком основского на территории Кривчиковского сельского поселения на 2026-2027 годы, согласно Приложения.
2. Рекомендовать землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме

выполнять мероприятия Плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https://adm-krom.ru)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                         А.В.Хохлов
Приложение 
к  Постановлению  администрации 
Кривчиковского сельского поселения
от 29.06.2026г.№44

План-график
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
на территории Кривчиковского сельского поселения
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ответственные за проведение

	1
	Проведение в каждом населенном пункте собраний граждан с вручением памяток об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости его своевременного скашивания или применения других методов уничтожения
	май
	Администрация Кривчиковского

сельского поселения

	2
	Организовать мероприятия по обследованию земельных участков с целью выявления мест локализации  зарослей борщевика Сосновского и определение занимаемых им площадей
	май
	Администрация Кривчиковского  сельского поселения

	3
	Проведение разъяснительной работы с Главами КФХ, руководителями организаций по уничтожению семян борщевика в период их созревания
	май
	Администрация Кривчиковского сельского поселения

	4
	Проведение мероприятий по организации многократного  (не менее 2-х раз в месяц) скашивания наземной зеленой массы до цветения борщевика Сосновского  в целях истощения  растений  и срезке верхней части до10 см стеблекорня для уничтожения почек возобновления
	май-август
	Администрация Кривчиковского  сельского поселения

	5
	Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости проведения своевременного скашивания или  применения  других методов уничтожения борщевика через средства  массовой информации
	в течение всего года
	Администрация Кривчиковского  сельского поселения

	6.
	Анализ финансовых возможностей бюджета поселения в борьбе с борщевиком Сосновского, включение мероприятий в план-график товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	Конец финансового года

 
	Бухгалтер администрации Кривчиковского сельского поселения Клеванова А.Р.

	7.
	Осуществление   муниципального    контроля    на   земельных    участках, заросших  борщевиком   Сосновского, находящихся    в  частной   собственности    и (или)   аренде     в    части   соблюдения   правил  благоустройства населенных пунктов поселения: с. Кривчиково, д. Сухочево, д. Шумаково, п. Ново-Ивановский, д. Пашково.

 
	2026-2027
	Администрация Кривчиковского  сельского поселения


