**Проект**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КРОМСКОЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. №

д. Стрелецкая

О внесении изменений в Постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области № 3 от 11 января 2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в связи с уточнением финансирования и перечня мероприятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Постановление администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области № 3 от 11 января 2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» (далее-Программа) следующие изменения:

1) В паспорте Программы:

а) слова «национального проекта «Жилье и городская среда» исключить;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования программы составляет 5050,0 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий |

в) строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **Дворовые территории:** |
| Благоустройство дворовых территорий площадью 3600 кв.м |
| **Общественные территории:** |
| Благоустройство общественных территорий площадью 1600 кв.м |

2) Абзац 8 статьи 1 Программы изложить в следующей редакции: «В ходе инвентаризации был проведен анализ по следующим показателям:

-общее количество и площадь дворовых территорий сельского поселения составляет 7/3600 кв.м. соответственно;

-общее количество и площадь общественных территорий сельского поселения составляет 6/1500 кв.м. соответственно.»;

3) Абзац 9 статьи 1 Программы изложить в следующей редакции: «В результате проведенного анализа было установлено:

- доля частично благоустроенных дворовых территорий от общей площади таких территорий составляет 100 %;».

- доля муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 50%.».

4) в абзаце 2 статьи 2 слова «национального проекта «Жилье и городская среда» исключить.

5) Абзац 2 статьи 3 Программы изложить в следующей редакции: «В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс работ:

- - по благоустройству 7 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3600 кв.м.;

- по благоустройству 11 общественных территорий Стрелецкого сельского поселения общей площадью 2700 кв.м.»

2. Приложение № 2 к постановлению № 3 от 11 января 2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.

3. Приложение № 4 к постановлению № 3 от 11 января 2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Кромского района Орловской области» (https:adm-krom.ru).

Глава сельского поселения А.А. Чаадае

Стрелецкого

сельского поселения от г. №

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Стрелецкого сельского поселения

Кромского района Орловской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Источник Финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей)  2024-2030 | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО | | | | | | 789,72856 | 1010,10101 | 1010,10101 | 1010,10101 | 1010,10101 | 1010,10101 | 1010,10101 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Стрелецкого поселения» на 2018-2030 годы" | Федеральный бюджет | 002 | 0503 | 010И455550 | 244 | 781,83127 | 990,00000 | 990,00000 | 990,0000 | 0\*990,000 | 0\*990,000 | 0\*990,000 |
| Областной бюджет | 002 | 0503 | 010И455550 | 244 | 7,89729 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0\*10,000 | 0\*10,000 | 0\*10,000 |
| 002 | 0409 | 010ИSД200 | 244 |  |  |  |  | 0\* | 0\* | 0\* |
| Бюджет Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 002 | 0503 | 010И455550 | 244 | 7,97706 | 10,10101 | \*10,10101 | \*10,10101 | 0\*10,10101 | 0\*10,10101 | 0\*10,10101 |
| 002 | 0409 | 010ИSД200 | 244 |  |  |  |  | 0\* | 0\* | 0\* |
|  | Дополнительное финансирование Бюджет Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 002 | 0503 | 9500081893 | 244 |  | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |

\* Примечание: Данный показатель может быть уточнен в связи с получением уведомления о выделении бюджетных ассигнований

Приложение 2

к постановлению администрации Стрелецкого

сельского поселения от г. №

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Стрелецкого сельского поселения

Кромского района Орловской области»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Период реализации  программы | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области |  | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан; создание доступности городской среды. |
| **Адресный перечень дворовых территорий благоустроенных в 2018-2030 г.** | | | | |
|  | |  | 2018 год | д. Черкасская, д. 317 |
|  | |  |  | д. Черкасская, д. 318-319 |
|  | |  | 2019 год | 1. п. Новочеркасский д. 11 |
|  | |  |  | 2. п. Новочеркасский д. 12 |
|  | |  |  | 3. п. Новочеркасский д. 13 |
|  | |  | 2020 год | 1. п. Новочеркасский д. 14 |
|  | |  |  | 2. д. Черкасская д. 96 |
| 2.Благоустройство общественных территорий | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 2018-2030г. | Улучшение внешнего облика и санитарного состояния территории общего пользования;  создание благоприятных условий для отдыха;  создание доступной городской среды. |
| **Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 г.** | | | | |
|  | |  | 2020год | Общественная территория по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Стрелецкая, в районе д. 73 |
|  | |  | 2021 год | Общественная территория в районе Рассыльского СДК |
|  | |  | 2022 год | Общественная территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, Стрелецкое сельское поселение, д. Черкасская (в районе д. 254) |
|  | |  | 2023 год | Общественная территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Черкасская, в районе д. 317-319 |
|  | |  | 2024 год | Общественная территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Черкасская (в районе Черкасского СДК) |
|  | |  | 2025 год | Общественная территория, расположенная по адресу: Орловская область, Кромской район, д.Черкасская тротуар в районе домов 365-381 |
|  | |  | 2026 год | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область Кромской район д. Черкасская (тротуар в районе домов 108-360) |
|  | |  | 2027 год | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область Кромской район д. Рассыльная, в районе Рассыльского сельского клуба |
|  | |  | 2028 год | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область Кромской район, п. Новочеркасский, в районе д. 3 |
|  | |  | 2029 год | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область Кромской район, д. Большая Драгунская, в районе д. 54 |
|  | |  | 2030 год | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область Кромской район, д. Стрелецкая, в районе детской площадки |
| 3.Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 2018-2030 годы | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Правилами благоустройства Стрелецкого сельского поселения, утвержденными Решением Стрелецкого сельского Совета народных депутатов от 14.06.2022г. №11-1 сс. |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с администрацией Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области. | | | | |
| №п/п | Наименование | | Адрес местонахождения | |
| 1. |  | |  | |
| 2. |  | |  | |
| 4.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения по соглашению с администрацией Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области | 2018-2030 годы | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Стрелецкого сельского поселения, утвержденными Решением Стрелецкого сельского Совета народных депутатов от 14.06.2022г. №11-1 сс. |
| **Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве**  **(адресный перечень частных домовладений)** | | | | |
| №п/п | ФИО собственника домовладения | | Адрес индивидуального жилого дома | |
| 1. |  | |  | |
| 2. |  | |  | |
| 3. |  | |  | |
| 4.Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения | | Правилами благоустройства Стрелецкого сельского поселения, утвержденными Решением Стрелецкого сельского Совета народных депутатов от 14.06.2022г. №11-1 сс. |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения . |
| 4.1.Трудовое участие заинтересованных лиц (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев) | | Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области |  | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  формирование общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Стрелецкого сельского поселения. |